УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы Администрации МО ГП

«Город Гусиноозерск»

по ЖКХ и строительству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Брикова

**ПРОТОКОЛ ШТАБА.**

16.02.2023 г. 15.00

**Место проведения штаба**: Республика Бурятия, Гусиноозерск, ул. Первомайская д. 8.

**Председательствовал:**

Брикова Е.Ю**. –** зам. главы администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и строительству;

**Присутствовали:**

Будаев З.Л.-ген. директор ООО «ГГУЖК»

Жарников В.С.- директор ООО «МИР»

Вахрушев В.В.-гл. инженер управляющей организации «Номер 1», «Номер 2»

Цыбикжапова С.А.-начальник отдела ЖКХ и Строительства

Обухов Д. В.- специалист по коммунальному хозяйству

**Обсуждали:**

1. Прохождение ОЗП 2022-2023г
2. Очистку крыш от снега
3. Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке 2023г.

В 2023 году на благоустройство дворовых территории в рамках проекта «1000 дворов» на Селенгинский район распределены средства для благоустройьства 4 площадок, средства решено распределить: в целях эффективного расходования денежных средств - 2 площадки типа Медиум, площадью от 2000 до 4000 м2 (г.Гусиноозерск), в целях развития села - 2 площадки типа Минимал, площадью от 1000 до 2000 м2 (у. Ехе-Цаган, с. Нижний Убукун). Согласно предоставленных протоколов общих собраний собственников МКД управляющими, обслуживающими организациями, решением совещания под председательством Первого заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Селенгинский район» Бубеевой С.Д., протокол от 18. 01. 2023г., определены дворовые территории: ул. Школьная, д. 27 А, 31 А, 33, ул. Ленина, д. 13, 15, ул. Октябрьская, д. 12, 12 А.

Территории 6 мкр. д. 16 не подходит по площади, (менее 1000 м2).

6 мкр., д. д. 19,21,22,24,25, Комсомольская 1,3, Почтовая, 2 имеют тип Минимал (от 1000 до 2000 м2) будут включены в 2024году, в случае действия соответствующих программ.

1. Голосование по выбору общественной территории к благоустройству в рамках ФП КГС 2024 года
2. Размещение указателей по имеющимся подвальным помещениям в МКД в целях использования как защитных сооружений гражданской обороны (укрытия), уборка подвальных и чердачных помещений

**Решили:**

**Управляющим, обслуживающим организациям:**

1. В случае жалоб жителей МКД по вопросу прохождения ОЗП 2022-2023г. реагировать незамедлительно.

**Срок: до окончания отопительного сезона 2022-2023г.**

1. Вести контроль параметров подачи теплоносителя на МКД.

**Срок: до окончания отопительного сезона 2022-2023г.**

1. Проводить работу по очистке крыш от снега, сосулек, в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**Срок: по мере необходимости**

1. В 2023 году в рамках ФП «1000 дворов» на Дальнем Востоке на территории г. Гусиноозерск будут благоустроены дворовые территории: ул. Школьная, д. 27 А, 31 А, 33 А, ул. Ленина, д. 13, 15, ул. Октябрьская, д. 12, 12 А.

Прошу:

* 1. Далее проводить работу с жителями обслуживаемых вами МКД на предмет проведения собраний для рассмотрения вопроса участия в программе благоустройства дворовых территорий (детских, спортивных площадок) и принятия их на обслуживание.

**Срок: постоянно**

* 1. Информацию о дворах, не вошедших в реализацию проекта «1000 дворов» в 2023 году: 6 мкр. д. 16, 6 мкр., д. д. 19,21,22,24,25, Комсомольская 1,3, Почтовая, 2 довести до жителей соответствующих МКД.

1. Провести активную организационную работу с целью привлечения жителей МКД к участию в голосовании по выбору общественной территории по благоустройству в рамках ФП КГС 2024 года.

**Срок: оперативно**

1. Продолжить работу по размещению указателей маршрута движения к укрытию в МКД и приведению в надлежащее состояние имеющихся подвальных помещений в целях использования как защитных сооружений гражданской обороны (укрытия).

**Срок: до 07.03.2023г.**

1. Предоставить планы-графики подготовки к ОЗП 2023-2024г.за счет собственных средств.

**Срок: до 15.04.2023г.**

**УО НОМЕР 1:**

1. Предоставить перечень МКД по уборке подвальных помещений и оснащению их освещением.

**Срок: 17.02.2023г.**

Протокол вел(а): Цыбикжапова С. А.

Тел: 8(30145)41018