Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2014 году было выделено 4080,95959 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета1495,80000 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 88,20000тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 2496,95959 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 4080,95959тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1.Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования).

По договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Могилевская Т.И.», ООО «Дельта» были приобретены материалы для проведения уборки мест общего пользования площадью 110340 м2: жилеты сигнальные, лопаты (совковые, щтыковые, снегоуборочные), грабли, мётла, носилки, перчатки, кисти, известь. Кроме того, были произведены расходы на транспортное обеспечение мероприятий по уборке мест общего пользования (приобретение запасных частей для спецтехники).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 93,91238 тыс.руб.

Мероприятие № 2.Ликвидация несанкционированных свалок.

В 2014 году по договору с ИП «Щербань Е.С», а также общими силамиликвидированы несанкционированные свалки по следующим адресам: ул. Калинина, ул. Советская, ул. Шоссейная, ул. Линейная, ул. Пушкина, ул. Новая, 6 мкрн., ул. Ленина 32, ул. Гагарина 5-1, 2 мкрн. (за магазином «Славия-Тех»), пос. Восточный, пос. Солнечный (дорога на скважину), ул. Кузнецова, ул. Афганская, пос. Кедровый, 2 мкрн. д. № 11., в районе магазина «Абсолют», Центральный рынок, ул. Северная, скотомогильник общей площадью 2500 м3.

На ликвидацию несанкционированных свалок были направлены средства из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 169,00000тыс.руб.

Мероприятие № 3.Мероприятия по озеленению.

В 2014 по договору с ООО «Садовник» было высажено 13 саженцев, 4973 шт. цветов и 99 м2 газонной травы по ул. Ленина (около магазина «Универмаг» и вокруг памятнику Ленину). По договору с ИП «Данзанова В» приобретено 460 шт. саженцев, которые были высажены на Аллее Ветеранов, по ул. Ленина, в Центральном парке, по ул. Ключевская и в сквере «Пионерский». Кроме того, собственными силами высажено 5300 шт. цветов и 300 шт. саженцев в Центральном парке.

Расходы на приобретение саженцев и цветов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 348,25000 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Приобретение автотехники, оборудования, прицепов и т.д.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретен трактор SF 354 с погрузчиком, вилами и навесным оборудованием, ямобур к трактору, универсальная люлька для стрелковых грузоподъемных механизмов на общую сумму 780,72500тыс.руб.

Первоначально на приобретение спецтехники планировалось направить сумму в размере977,75000 тыс.руб. На средства в сумме 197,02500тыс.руб. планировалось приобрести навесное оборудование (экскаватор) к трактору. Извещение о проведении аукциона на поставку оборудования опубликовывалось дважды, но не было подано ни одной заявки. В дальнейшем, планировалось приобрести на данную сумму тракторный прицеп 2ПТС-4,5 для трактора МТЗ-82. Но, ввиду стремительного увеличения цен в конце 2014 года рыночная стоимость данного прицепа оказалась выше указанной суммы, предложения потенциальных поставщиков товара превысили сумму, предусмотренную в программе на данные цели. Таким образом, обоснование начальной максимальной цены контракта с последующим объявлением электронного аукциона не состоялось. Средства в сумме 197,02500тыс.руб. были секвестрированы.

Мероприятие № 5.Обрезка деревьев.

По договору с ИП «Бальжинов Ж.Г» были проведены работы по спилу и вывозу (санитарная очистка) деревьев по адресам: ул. Пушкина, ул. Спортивная., ул. Почтовая, ул. Кузнецова (сосудистый центр), ул. Колхозная (рынок), ул. Первомайская в общем количестве 200 шт., и по договору с БГСХА им. Филиппова произведена декоративная обрезка деревьев на Аллее Ветеранов и в районе Узла связи в количестве 600 шт.

Расходы на проведение работ по обрезке деревьев произведеныза счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, в сумме 210,70000тыс.руб.

Мероприятие № 6. Изготовление и установка общественных туалетов.

По договору с ИП «Дакич В.М.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретены материалы и выполнены работы по установке общественного туалета в Центральном парке в количестве 1 шт., всего, на сумму 16,00000тыс.руб.

Мероприятие № 7. Текущее содержание и ремонт автобусных остановок.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретены материалы для проведения работ по текущему содержанию автобусных остановокв количестве 30 шт. на сумму 16,34300 тыс.руб.

В течение года произведен текущий ремонт 24 автобусных остановок, в том числе 20 окрашены, 4 побелены. Кроме того, проведен текущий ремонт ограждения (выпрямление листов) двух автобусных остановок (по ул. Центральная и  поул. Геологическая).Уборка автобусных остановок проводилась регулярно согласно утверждённого графика.

Мероприятие № 8. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП (мест общего пользования).

По договору с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Селенгинском районе в апреле и в сентябре 2014 года проведены работы по двукратной противоклещевой обработке мест общего пользования (сквер «Пионерский», Аллея Ветеранов, Центральный парк, сквер «Трудовая доблесть», сквер возле Узла связи) 2014 г.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 56,09812 тыс.руб.

Мероприятие № 9.Приобретение и установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» были проведены работы по поставке и монтажу системы видеонаблюдения (установлены 6 видеокамер наружного наблюдения: 4 видеокамеры на здании администрации МО «Селенгинский район», 1 видеокамера на здании ОВД по Селенгинскому району, 1 – на здании ДК «Шахтёр»). По муниципальному контракту с ИП «Берёзкин В.В.» выполнены работы по организации Wi-Fiмоста от административного здания МО «Селенгинский район» до здания ОВД.

Всего расходы составили 299,48878 тыс.руб.

Мероприятие № 10. Укладка тротуарной плитки.

По муниципальному контракту с ООО «Профиль» выполнены работы по укладке тротуарной плитки по ул. Комсомольская и ул. Почтовая (возле Спортцентра), всего на сумму 1584,00000тыс.руб., в т.ч. средства республиканского бюджета 1495,80000 тыс.руб., средства МО «Селенгинский район» 88,20000тыс.руб.;

Мероприятие № 11. Капитальный ремонт по монтажу уличного освещения муниципальных сетей ВЛ-0,4 кВ, монтаж уличного освещения.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» по муниципальному контракту с ОООО «Электроснаб» произведён капитальный ремонт по монтажу уличного освещениямуниципальных сетей ВЛ-0,4 кВ по ул. Шахтинская протяжённостью 810 метров и по ул. Измайловская протяжённостью 1250 метров на общую сумму 396,44231 тыс. руб.

Мероприятие № 12. Изготовление и установка ограждений.

15 сентября 2014 года заключен контракт с ИП Карпов Н.В. на изготовление и установку ограждения по ул. Первомайская (вокруг здания городской администрации) протяженностью 97 м. и по ул. Ленина (Центральная площадь, возле памятника Ленину, около магазина «Универмаг), протяженностью 104 м.

Расходы предусмотрены за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 110,00000тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 305а.

В течении 2014 года в Программу вносились изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 10.04.2014 г. № 81;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 05.05.2014 № 107;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.06.2014 № 171;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.07.2014 № 279;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 04.09.2014 № 354;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 19.09.2014 № 363;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 № 377;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 05.11.2014 №419;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.12.2014 № 495;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2014 № 518.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2014 году составил 110340 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 110340 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2014 году составил 2500 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 2500 м2).

3. Озеленение:

- количество высаживаемых саженцев деревьев и кустарников в 2014 году составило 573 шт. или 123,8% от планируемых годовых назначений (план 463 шт.). Перевыполнение плана по количеству высаженных саженцев  обусловлены тем, что данные саженцы были заготовлены и высажены собственными силами, дополнительные бюджетные средства на эти цели не расходовались.

-количество высаживаемых цветов (формирование клумб и цветников) в 2014 году составило 10273 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 10273 шт.).

4. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная и декоративная обрезка, в 2014 году составило 800 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 800 шт., в т.ч. санитарная обрезка 200 шт., декоративная 600 шт.).

5. Количество установленных общественных туалетов в 2014 году составило 1 шт.или 100% от планируемого годового назначения (план 1 шт.). Были приобретены материалы и выполнены работы по установке общественного туалета  на территории Центрального парка.

6. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему содержанию, в 2014 году составило 30 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 30 шт.).

7. Площадь объектов, территории, на которых(ой) проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция в 2014 году составила 82400 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 82400 м2).

8. Количество освещённых участков (улиц) в 2014 году составило 2 улицы – ул. Шахтинская, ул. Измайловская или 100% от планируемых годовых назначений (план 2 улицы).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программысоответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня (из 8-ми показателей 7 показателей достигнуты в полном объёме, 1 показатель – перевыполнен).

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета, бюджетов МО «Селенгинский район» и МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2014 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016годы» по результатам за 2014 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2014 году |  | Фактическое исполнение за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования) | 2014 | 93,91238 | 93,91238 | 0,00000 | 0,00000 | 93,91238 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014 | 169,00000 | 169,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 169,00 |
| 3 | Мероприятия по озеленению | 2014 | 348,25000 | 348,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 348,25 |
| 4 | Приобретение автотехники, оборудования, прицепов и т.д. | 2014 | 780,72500 | 780,72500 | 0,00000 | 0,00000 | 780,725000 |
| 5 | Обрезка деревьев | 2014 | 210,70000 | 210,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,70000 |
| 6 | Изготовление и установка общественных туалетов | 2014 | 16,00000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,00000 |
| 7 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок | 2014 | 16,34300 | 16,34300 | 0,00000 | 0,00000 | 16,34300 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП | 2014 | 56,09812 | 56,09812 | 0,00000 | 0,00000 | 56,09812 |
| 9 | Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | 2014 | 299,48878 | 299,48878 | 0,00000 | 0,00000 | 299,48878 |
| 10 | Укладка тротуарной плитки | 2014 | 1584,00000 | 1584,00000 | 1495,8 | 88,2 | 0,00000 |
| 11 | Капитальный ремонт по монтажу уличного освещения муниципальных сетей ВЛ-0,4 кВ | 2014 | 396,44231 | 396,44231 | 0,00000 | 0,00000 | 396,44231 |
| 12 | Изготовление и установка ограждений | 2014 | 110,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,00000 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2014 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2014 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 110340 | 110340 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 2500 | 2500 | 0 |
| 3 | Озеленение территории |  |  |  |
| 3.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 51600 | 51600 | 0 |
| 3.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников, м2/шт. | 3000/463 | 4500/573 | +1500/+110 |
| 3.3. | Формирование клумб и цветников, м2/шт. | 1930,5/10273 | 1930,5/10273 | 0 |
| 4 | Обрезка деревьев |  |  |  |
| 4.1. | декоративная обрезка, шт. | 600 | 600 | 0 |
| 4.2. | санитарная обрезка, шт. | 200 | 200 | 0 |
| 5 | Установка общественных туалетов, шт. | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 30 | 30 | 0 |
| 7 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 82400 | 82400 | 0 |
| 8 | Количество освещённых участков (ул. Шахтинская, ул. Измайловская, ул. Островского, ул. Линейная, ул. Профсоюзная, ул. Пионерская, ул. Угольная, 9 мкрн.), улиц | 2 | 2 | 0 |