Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы» по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы»  (далее – Программа) в 2014 году за счёт средств республиканского бюджета было выделено 459,92060 тыс.руб. Фактическое освоение составило 459,92060 тыс. рублей (100 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы было проведено следующее мероприятие:

Мероприятие. За счёт целевых средств произведена оплата ООО «СМАГ» за ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям по ул. Ленина, 12, 20, который был проведён в 2013-2014 гг. по муниципальному контракту от 16.08.2013г. № 5-13 в сумме 459,92060 тыс.руб. или 100,0% от годовых назначений;

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы» утверждена решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2012г. № 194.

В 2014 году были внесены дополнения и изменения в Программу:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 30.04.2014г. № 45.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует созданию условий для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, повышению уровня благоустройства и улучшению эстетического состояния дворовых территорий, увеличению числа жителей, удовлетворённых благоустройством населённых пунктов.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с показателями, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Дворовые территории многоквартирных домов, в отношении которых проведён капитальный ремонт в 2013-2014 гг. (оплата произведена в 2014 году), составило 2 дворовые территории (ул. Ленина, 12 и ул. Ленина, 20)  или 100% от планируемых годовых назначений (план 2 дворовые территории).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы» за отчетный финансовый 2014 год приведена в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы» по результатам за 2014 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы»

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов (тыс. руб) | Фактическое исполнение на 31.12.2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс.руб) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, расположенных по ул. Ленина, 12, 20 г. Гусиноозёрск | 2014 | 459,92060 | 459,92060 | 459,92060 | 0,00000 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2012-2014 годы»

за 2014 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2014 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2014 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, расположенных по ул. Ленина | 2 | 2 | 0 |