Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2015 году было выделено 4174,07115 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 261,25000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 3912,82115 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 4174,07115 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение материалов и выполнение работ по санитарной очистке территории (уборка мест общего пользования).

По договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Могилевская Т.И.», были приобретены материалы для проведения уборки мест общего пользования площадью 120160 м2: известь, кисти, перчатки, грабли, лопаты, метла, краска масляная, эмаль, растворитель, колер, белизна, респираторы, мыло, мешки для мусора, ведра, шпатели, нетканое полотно.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 101,71510 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Ликвидация несанкционированных свалок (приобретение материалов, выполнение работ, оказание транспортных и прочих услуг).

В 2015 году по муниципальному контракту с ИП «Щербань Е.С.» выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок по ул. Проезжая, ул. Пушкина, ул. Мичурина, пос. Мирный, 9 мкрн. общим объёмом 2641,7 м3, а также общими силами ликвидированы несанкционированные свалки в общем объёме 289,5 м3 по следующим адресам: лодочная станция – 125 м3, 9 мкрн.-64Б – 19 м3, ул. Оцимика – 33,5 м3, 2 мкрн. (Мегадом «Славия-тех») – 2 м3, дорога на Гусиноозёрскую ГРЭС – 60 м3, 6 мкрн.-14 – 20 м3, ст. Загустай – 12 м3, ул. Ленина – 12 м3, ул. Калинина – 6 м3.

На ликвидацию несанкционированных свалок были направлены средства из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 104,226000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Мероприятия по озеленению.

В 2015 году по договорам с ИП «Князькина Л.В.», ИП «Данзанова В.В.», по закупочному акту у физического лица, по прямым договорам приобретены саженцы кустарников в количестве 445 штук на общую сумму 33,680000 тыс.руб. Дополнительно, собственными силами, заготовлены и высажены 661 саженцев. По договору с ИП «Кудряшов И.А.» приобретены органические удобрения на сумму 40,00000 тыс.руб.

На общую сумму 180,00000 тыс.руб. заключены прямые договора на приобретение рассады цветов в количестве 7200 штук. Кроме того, 2200 штук цветов поставлено безвозмездно, а также 2220 штук цветов подсажено взамен неприжившихся и уничтоженных цветов.

Для проведения работ по озеленению территории города приобретены материалы на сумму 7,714000 руб.

Расходы на приобретение саженцев, цветов и материалов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 261,39400 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Приобретение автотехники, оборудования, прицепов и т.д.

По муниципальному контракту с ИП «Михайлов Ф.М.» приобретен прицеп тракторный полусамосвальный 7С-3 стоимостью 97,00000 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «Спецавтострой» приобретён прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 стоимостью 153,00000 тыс.руб.

Расходы на приобретение прицепов в общей сумме 250,00000 тыс.руб. произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5. Приобретение материалов и выполнение работ по изготовлению и установке автопавильона (автобусных остановок).

По муниципальному контракту с ИП «Максимов С.А.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретены материалы для изготовления пяти автобусных остановок на сумму 98,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 6. Обрезка деревьев (транспортные расходы, прочие работы и услуги по данному мероприятию).

По договору с ООО «Ландшафтный дизайн Забайкалья» произведена формовочная обрезка деревьев и кустарников в количестве 107 штук на сумму 10,70000 тыс.руб. По договорам с ИП «Бальжинов Ж.Г.» произведён вывоз спиленных деревьев в количестве 853 штук, в том числе: 402 деревьев, 451 кустарников. Транспортные расходы по вывозу спила составили 99,00000 тыс.руб.

Расходы на проведение работ по обрезке деревьев произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, в сумме 109,70000 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Приобретение материалов и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автобусных остановок.

По муниципальному контракту с ИП «Павлова О.М.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретены строительные материалы, хозтовары для проведения работ по текущему содержанию автобусных остановок в количестве 29 шт. на сумму 52,55289 тыс.руб.

Мероприятие № 8. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция и акарицидная обработка МОП (мест общего пользования) и открытой территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проведены работы по двукратной противоклещевой обработке мест общего пользования общей площадью 80000 м2 (сквер «Пионерский», Аллея Ветеранов, Центральный парк, сквер «Трудовая доблесть», сквер возле Узла связи).

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 47,19866 тыс.руб.

Мероприятие № 9. Капитальный ремонт/монтаж уличного освещения муниципальных сетей.

По муниципальному контракту с ООО «Автоматика» проведены работы по монтажу уличного освещения ул. Дорожная, всего, на общую сумму 275,00000 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 261,25000 тыс.руб, средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 13,75000 тыс. руб.

Выполнены работы по трем муниципальным контрактам с ООО «БайкалЭлектро» на общую сумму 380,00000 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу уличного освещения ул. Линейная, ул. Островского, автобусных остановок.

Данные работы проведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 10. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена текущая оплата услуг по организации уличного освещения в общей сумме 2022,64335 тыс.руб.

Мероприятие № 11. Работы по благоустройству территории памятника «Участникам ВОВ, погибшим в годы ВОВ» на Аллее Ветеранов по ул. Пушкина (устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство ограждений, приобретение тротуарной плитки и т.п.).

По договорам с ООО «Главный элемент» и ИП «Арутюнян М.В.» приобретена тротуарная плитка на сумму 16,10000 тыс.руб. и выполнены работы по её укладке на территории памятника «Участникам ВОВ погибшим в годы ВОВ» на Аллее Ветеранов по ул. Пушкина на сумму 53,90000 тыс.руб., а также выполнены работы по устройству ограждения памятника в сумме 30,00000 тыс.руб.

Расходы на проведение работ по благоустройству территории памятника произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 100,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 12. Приобретение материалов, проведение работ по организации и проведению летнего водопровода для полива зелёных насаждений в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы на сумму 75,78000 тыс.руб.: трубы п/п, резьбы. муфты, краны шаровые, соединители, вентили, водосчетчик.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 13. Приобретение пиломатериала, строительного материала и прочих материальных запасов для проведения благоустроительных работ, осуществление транспортных расходов по их доставке. Расходы на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов (приобретение материалов, табличек  и т.д.).

На сумму 38,66250 руб. заключен муниципальный контракт с ИП «Максимов С.А.» на поставку пиломатериалов для проведения благоустроительных работ. По договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для проведения благоустроительных работ на сумму 47,98365 руб., также на сумму 29,00000 тыс. руб. приобретен бетон для установки и размещения постамента.

По прямому договору с ООО «Профи» приобретены таблички для установки на МКД на сумму 7,30000 руб. Также, по прямым договорам приобретены материалы на сумму 14,13900 тыс. руб.: лопаты, цемент, цепь и масло для бензопилы, известь, перчатки, гвозди, краска, растворитель.

Расходы по данному мероприятию произведены за счёт средств городского бюджета и, всего, составили 137,08515 тыс.руб.

Мероприятие № 14. Приобретение дисков щёточных и цепи для прицепа «Пескоразбрасыватель».

По договору с ИП «Щербаков Г.Н.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретены диски щёточные на общую сумму 9,780000 тыс.руб.

Мероприятие № 15. Устройство постамента для размещения мемориала БМП-1 и Т-55 в память о воинах локальных войн, расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, мемориал «Трудовая доблесть». Устройство облицовки постаментов.

По договору с ООО «Главный элемент» выполнены работы по устройству постамента для размещения мемориалов БМП-1 и Т-55 в память о воинах локальных войн.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 49,99600 тыс.руб.

Мероприятие № 16. Приобретение дворовой мебели (ст. Загустай).

По муниципальному контракту с ИП «Лысогорская И.А.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» приобретён комплект дворовой мебели для установки её на детской площадке на ст. Загустай на общую сумму 99,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 305.

В течение 2015 года в Программу вносились изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.03.2015  № 85;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.03.2015 № 100;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 07.04.2015 № 125;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.05.2015 № 187;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  11.06.2015 № 295;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.07.2015 № 383;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.08.2015 № 427;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.08.2015 № 486;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 604;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 631;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 841.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2015 году составил 120160 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 120160 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2015 году составил 2931,2 м3 или 117,2% от планируемых годовых назначений (план 2500 м3). Перевыполнение достигнуто в связи с тем, что объем отходов, образовавшийся на несанкционированной свалке в 9 м-не и убранные подрядчиком по муниципальному контракту, заключенному на основании запроса котировок цен, фактически превысил запланированные к ликвидации.

3. Озеленение:

- количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в 2015 году составило 1106 шт. или 130,1% от планируемых годовых назначений (план 850 шт.). Перевыполнение плана по количеству высаженных саженцев  обусловлены тем, что данные саженцы были заготовлены и высажены собственными силами, дополнительные бюджетные средства на эти цели не расходовались.

-количество высаженной рассады цветов (формирование клумб и цветников) в 2015 году составило 9420 шт. или 140,6% от планируемых годовых назначений (план 6700 шт.). Превышение количества высаженной рассады цветов над запланированным количеством обусловлено за счёт высаженной рассады, поставленной на безвозмездной основе ООО «Садовник», взамен неприжившихся и уничтоженных цветов.

4. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная и декоративная обрезка, в 2015 году составило 960 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 960 шт., в т.ч. санитарная обрезка 853 шт., декоративная 107 шт.).

5. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему содержанию, в 2015 году составило 29 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 29 шт.).

6. Площадь объектов, территории, на которых(ой) проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция и акарицидная обработка в 2015 году составила 80000 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 80000 м2).

7. Количество освещённых участков (улиц) в 2015 году составило 3 улицы – ул. Островского, ул. Линейная, ул. Дорожная или 100% от планируемых годовых назначений (план 3 улицы).

8. Количество изготовленных и установленных автопавильонов (автобусных остановок) в 2015 году составило 5 штук или 100% от планируемых годовых назначений (план 5 штук).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня (из 8-ми показателей 6 показателей достигнуты в полном объёме, 2 показателя – перевыполнены).

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета, бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году |  | Фактическое исполнение за 2015 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по санитарной очистке территории (уборка мест общего пользования) | 2015 | 101,71510 | 101,71510 | 0,00000 | 0,00000 | 101,71510 | 100 |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок (приобретение материалов, выполнение работ, оказание транспортных и прочих услуг) | 2015 | 104,22600 | 104,22600 | 0,00000 | 0,00000 | 104,22600 | 100 |
| 3 |  | Мероприятия по озеленению | 2015 | 261,39400 | 261,39400 | 0,00000 | 0,00000 | 261,39400 | 100 |
| 4 |  | Приобретение автотехники, оборудования, прицепов и т.д. | 2015 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 100 |
| 5 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по изготовлению и установке автопавильона (автобусных остановок) | 2015 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 | 100 |
| 6 | Обрезка деревьев (транспортные расходы, прочие работы и услуги по данному мероприятию) | 2015 | 109,70000 | 109,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 109,70000 | 100 |
| 7 | Приобретение материалов и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автобусных остановок | 2015 | 52,55289 | 52,55289 | 0,00000 | 0,00000 | 52,55289 | 100 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция и аккарицидная обработка МОП и открытой территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2015 | 47,19866 | 47,19866 | 0,00000 | 0,00000 | 47,19866 | 100 |
| 9 | Капитальный ремонт/монтаж уличного освещения муниципальных сетей | 2015 | 655,00000 | 655,00000 | 261,25000 | 0,00000 | 393,75000 | 100 |
| 10 | Организация и осуществление уличного освещения городского поселения | 2015 | 2022,64335 | 2022,64335 | 0,00000 | 0,000000 | 2022,64335 | 100 |
| 11 | Работы по благоустройству территории памятника «Участникам ВОВ, погибшим в годы ВОВ» на Аллее Ветеранов по ул. Пушкина (устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство ограждений, приобретение тротуарной плитки и т.п.) | 2015 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100 |
| 12 | Приобретение материалов, проведение работ по организации и проведению летнего водопровода для полива зелёных насаждений в МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2015 | 75,78000 | 75,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,78000 | 100 |
| 13 | Приобретение пиломатериала, строительного материала и прочих материальных запасов для проведения благоустроительных работ, осуществление транспортных расходов по их доставке. Расходы на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов (приобретение материалов, табличек и т.д.) | 2015 | 137,08515 | 137,08515 | 0,00000 | 0,00000 | 137,08515 | 100 |
| 14 | Приобретение дисков щёточных и цепи для прицепа «Пескоразбрасыватель» | 2015 | 9,78000 | 9,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,78000 | 100 |
| 15 | Устройство постамента для размещения мемориала БМП-1 и Т-55 в память о воинах локальных войн, расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, мемориал «Трудовая доблесть». Устройство облицовки постаментов | 2015 | 49,99600 | 49,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 49,99600 | 100 |
| 16 | Приобретение дворовой мебели | 2015 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,0000 | 100 |
|  | ИТОГО | 2015 | 4174,07115 | 4174,07115 | 261,25000 | 0,00000 | 3912,82115 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 120160 | 120160 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 2500 | 2931,2 | +431,2 |
| 3 | Озеленение территории |  |  |  |
| 3.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 51600 | 51600 | 0 |
| 3.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников, шт. | 850 | 1106 | +256 |
| 3.3. | Формирование клумб и цветников, шт. | 6700 | 9420 | +2720 |
| 4 | Обрезка деревьев |  |  |  |
| 4.1. | декоративная обрезка, шт. | 107 | 107 | 0 |
| 4.2. | санитарная обрезка, шт. | 853 | 853 | 0 |
| 5 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 80000 | 80000 | 0 |
| 7 | Количество освещённых участков (ул. Шахтинская, ул. Измайловская, ул. Островского, ул. Линейная, ул. Профсоюзная, ул. Пионерская, ул. Угольная, ул. Дорожная, 9 мкрн.), улиц | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Изготовление и установка автопавильонов (автобусных остановок) | 5 | 5 | 0 |