Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 3647,28297 тыс.руб., в т. ч. за счёт доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск», в сумме 3009,59412 тыс.руб., за счёт собственных средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 637,68885 тыс.руб. Фактическое освоение составило 3647,28297 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт участка дороги по ул. Почтовая.

В 2015 году произведена оплата кредиторской задолженности в сумме 243,84395 тыс.руб. за ремонт участка дороги по ул. Ленина, который был произведён в 2014 году.

По муниципальному контракту с ООО «Агродорстрой+» выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги (устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых мелкозернистых смесей) по ул. Почтовая на сумму 2546,51868 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

По муниципальному контракту с ООО «Байкалтехпроект» приобретены 84 дорожных знака и 154 крепления на общую сумму 111,54036 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «Теплоарматура» приобретены металлоизделия (стойки для установки дорожных знаков) на сумму 66,00000 тыс. руб. Кроме того, по муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» приобретены материалы для установки дорожных знаков: эмаль, кисти, валики, болты, гайки, цемент, электроды, круг отрезной, на сумму 33,60078 тыс. руб.

По муниципальному контракту с ООО «Байкалтехпроект» приобретены 5 дорожных знаков на сумму 29,45262 тыс. руб. Установлено 52 дорожных знака (9 штук по ул. Почтовая, по 8 штук по ул. Гражданская, ул. Проезжая, ул. Центральная, 6 штук по ул. Железнодорожная, 4 шт. по ул. Комсомольская, 3 шт. по ул. Ленина, по 2 шт. в 9 м-не, ул. Пушкина, 2 м-н). Остальные знаки находятся на хранении на производственной базе по ул. Комсомольская.

Всего расходы на приобретение и установку дорожных знаков составили 240,59376 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Нанесение дорожной разметки.

По результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «Пласто» на приобретение дорожной краски по контракту на сумму 36,6 тыс. руб. Собственными силами нанесена дорожная разметка общей площадью 1520,2 м².

По муниципальному контракту с ООО «Элит-Плюс» выполнены работы по нанесению дорожной разметки общей площадью 646,4 м², на сумму 54,230 тыс. руб.

Всего расходы на реализацию данного мероприятия составили 90,83000 тыс.руб., или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По муниципальным контрактам с ООО «СпецАвтоСтрой», ООО «Агродорстрой+» выполнены работы по грейдированию дорог, отсыпке и подсыпке дорог по ул. Центральная, ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Железнодорожная общей площадью 34 249,72 м². Собственными силами выполнены работы по грейдированию улиц: Большая Овражная - 8480 м², Малая Овражная - 4568 м², дорога на пос. Кедровый - 3968 м², Ванданова - 2590,28 м².

Всего расходы на реализацию данного мероприятия составили 525,49658 тыс.руб., или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 303.

В течение 2015 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.01.2015 № 17;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.06.2015 № 294;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.08.2015 № 492;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 602;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 637;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 834.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2015 году составила 2166,6 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 2166,6 м2).

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2015 году составило 89 шт.или 100% от планируемых годовых назначений (план 89 шт.).

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог, в 2015 году составила 53856 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 53856 м2).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым (показатели достигнуты в полном объёме).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактическое исполнение за 2015 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Почтовая | 2015 | 2546,51868 | 2546,51868 | 100 |
| 2 | оплата кредиторскай задолженности за ремонт участка дороги по ул. Ленина, который был произведён в 2014 году | 2015 | 243,84395 | 243,84395 | 100 |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков | 2015 | 240,59376 | 240,59376 | 100 |
| 4 | Нанесение дорожной разметки | 2015 | 90,83000 | 90,83000 | 100 |
| 5 | Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2015 | 525,49658 | 525,49658 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 | 3647,28297 | 3647,28297 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 2166,6 | 2166,6 | 0 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 89 | 89 | 0 |
| 3 | Грейдирование, подсыпка, отсыпка улично-дорожной сети, м2 | 53856 | 53856 | 0 |