Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск»,

на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1138,82194 тыс.руб. Фактическое освоение составило 1138,82194 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт муниципального жилищного фонда.

По муниципальному контракту с ООО «Уют» выполнены работы по монтажу электрических сетей муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., дом № 64"б".

Расходы на выполнение данных работ составили 406,66443 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск».

По договору с ООО «Уют» произведена оплата за обслуживание муниципального жилого фонда (200 жилых помещений) за период январь-декабрь 2015 года в сумме 171,81216 тыс.руб..

Расходы по обслуживанию муниципального жилого фонда составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда.

По договору с НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» проведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД (муниципальный жилищный фонд) в сумме 560,34535 тыс.руб.

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт составили 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

С момента утверждения Программы в течение 2014-2015 гг. были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2014 № 519/2;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.02.2015 № 55;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.05.2015 № 188;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.06.2015 № 292;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.08.2015 № 483;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 603;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 630;

-  Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 839;

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует провести ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, создать благоприятные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде МО ГП «Город Гусиноозёрск», сократить количество объектов жилищного хозяйства, требующих капитального ремонта, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, снизить аварийность инженерных объектов и коммуникаций.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Проведение ремонта инженерных сетей (электрических, тепловых, по водоснабжению и водоотведению).

В 2015 году выполнены работы по монтажу электрических сетей муниципального жилищного фонда по адресу: г. Гусиноозёрск, 9-64Б. Исполнение по данному показателю составило 100%.

2. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» в 2015 году составило 200 жилых помещений 100%  от планируемого годового назначения (план 200 жилых помещений).

3. Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д. в 2015 году составило 7 семей, что на 5 семей больше запланированного уровня (план 2 семьи).

Превышение связано в связи с оформлением в муниципальную собственность жилых помещений и предоставление их нанимателям, а также в связи с расторжением в судебном порядке ранее заключенных договоров социального найма жилых помещений и, как следствие, заключение с новыми нанимателями договоров социального найма.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня (из 3-х показателей 2 показателя достигнуты в полном объёме, 1 показатель – перевыполнен).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактическое исполнение за 2015 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж электрических сетей муниципального жилищного фонда по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., дом № 64"б" (ремонт муниципального жилищного фонда) | 2015 год | 406,66443 | 406,66443 | 100 |
| 2 | Расходы по обслуживанию муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» | 2015 год | 171,81216 | 171,81216 | 100 |
| 3 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда | 2015 год | 560,34535 | 560,34535 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 год | 1138,82194 | 1138,82194 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт инженерных сетей (электрических, тепловых, по водоснабжению и водоотведению), сетей | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП "Город Гусиноозерск", жилых помещений | 200 | 200 | 0 |
| 3 | Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д., семей | 2 | 7 | +5 |