Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 10369,34481 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 930,51165 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9438,83316 тыс.руб. Фактическое освоение составило 10169,89291тыс. рублей или 98,1% от запланированных годовых назначений. Неисполнение Программы в сумме 199,45190 тыс.руб. обусловлено тем, что за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена неполная (частичная) оплата за работы в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города в связи с невыполнением в срок обязательств муниципального контракта со стороны подрядчика.

Средства республиканского бюджета на реализацию программных мероприятий в 2015 году в сумме 930,51165 тыс.руб. освоены на 100%.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса.

По муниципальному контракту с ООО «СУ-1» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей на сумму 4275,46885 тыс. руб.

По муниципальному контракту с ООО «Луч» выполнены работы по ремонту здания и помещений УТиСТЭ на сумму 585,94395 тыс. руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», составили 4861,41280 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Строительство системы водоснабжения города Гусиноозёрск» (строительство и установка водоколонки по ул. Дзержинского с подключением к городскому водопроводу).

По муниципальному контракту с ООО «Комфортстрой» выполнены работы по строительству и установке водоколонки по ул. Дзержинского на общую сумму 429,26600 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 407,80270 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 21,46330 тыс.руб.

Расходы на строительство и установку водоколонки за счёт средств всех уровней бюджета, всего, составили 429,26600 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год.

Мероприятие № 2. Проектирование и строительство водоколонок.

По муниципальному контракту с ООО «КомфортСтрой» на сумму 1845,47254 тыс. руб. выполнены работы по строительству и установке водоколонки в 7 м-не. Произведена частичная оплата в сумме 1646,02064 тыс. руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 89,2% от планируемых годовых назначений на 2015 год. Неисполнение в сумме 199,45190 тыс.руб. связано с невыполнением обязательств по контракту в результате нарушения подрядчиком сроков проведения работ и наступлением низких температур. Подрядчик завершил работы по строительству и установке водоколонки, но не выполнил предусмотренные контрактом промывку трудопровода, запуск воды, отбор проб воды и не предоставил техническую документацию (технический план на участок построенной сети водоснабжения и водоколонку).

Мероприятие № 3. Приобретение аварийного запаса.

По муниципальному контракту с ООО «СтройСнабМонтаж» приобретены материалы: трубы, муфты, фланцы, кольца, крышки, задвижки, люки, болты, гайки, на общую сумму 1125,67100 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год.

Мероприятие № 4. Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в городе Гусиноозёрск.

По муниципальным контрактам с ООО «Комфортстрой» выполнены работы по капитальному ремонту водоочистной станции (ВОС) на сумму 183,40700 тыс.руб. и капитальному ремонту станции биологической очистки (СБО) на сумму 366,83400 тыс.руб.

Всего расходы по данным муниципальным контрактам составили 550,24100 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 522,70895 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 27,53205 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Работы по проектированию водоснабжения и водоотведения.

По договору с ИП «Файт А.А.» произведена оплата работ по изготовлению проекта на строительство водоколонки по ул. Дзержинского в сумме 30,00000 тыс. руб.

По муниципальным контрактам на суммы 28,87500 тыс. руб. и 14,12500 тыс. руб. с ИП «Файт А.А.» произведена оплата за выполненные работы по составлению проектной документации на строительство водоколонок в 7 м-не - квартал 2, ул. Угольная и ул. Лермонтова.

Расходы за проектные работы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общем объёме 73,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год.

Мероприятие № 6. Составление проектно-сметной документации на строительство повысительных насосных станций.

По муниципальному контракту с ИП «Чебунин В.В.» на сумму 342,50000 тыс.руб. выполнены работы по составлению проектно-сметной документации на устройство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений на 2015 год.

III. В сфере комплексного развития систем энергоснабжения города.

Мероприятие № 1. Проектирование и строительство (прокладка) новых линий электропередач и эл.оборудования (подстанции и т.д.) и технологическое присоединение путём проектирования и строительства новых сетей электропередач в т.ч. эл.оборудование в 7 мкр. г. Гусиноозёрск.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена окончательная оплата за технологическое присоединение 7-го микрорайона по договорам № 20.03.03554.14 от 01.10.2014г. и № 20.0300.4813.14 от 10.12.2014г. с ОАО «МРСК Сибири» в общей сумме 1141,78147 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2015 года в Программу 7 раз были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 30.01.2015 № 89;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 16.02.2015 № 93;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 01.04.2015 № 104;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 25.05.2015 № 111;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 23.07.2015 № 125;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 05.10.2015 № 132;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 14.12.2015 № 150.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км.  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы в части финансирования, предусмотренным на 2015 год, составил 98,1%. Отклонение от планируемого назначения связано с тем, что за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена неполная (частичная) оплата за работы в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города в связи с невыполнением в срок обязательств муниципального контракта со стороны подрядчика.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат

В ходе анализа основных мероприятий Программы по итогам 2015 года выявлено:

- в отношении ветхих и аварийных сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения ежегодно проводится капитальный ремонт (по участкам). В 2015 году проведён капитальный ремонт ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 1348 м., капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в городе Гусиноозёрск (станции ВОС и СБО);

- обеспечивается возможность подключения строящихся объектов к коммунальным системам. В течение 2015 года установлены водоколонки по ул. Дзержинского, в 7 мкрн., разработаны проекты на строительство новых водоколонок в 7 мкрн. – квартал 2, на ул. Угольная и ул. Лермонтова. Произведён окончательный расчёт за технологическое присоединение 7-го микрорайона к электрическим сетям.

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, Программу по итогам 2015 года можно считать эффективной (уровень исполнения от 60% и выше).

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2015 год |  |  | Фактическое исполнение за 2015 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2015 | 10369,34481 | 10169,89291 | 930,51165 |  | 0,00000 | 9239,38126 | 98,1 |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2015 | 4861,41280 | 4861,41280 | 0,00000 |  | 0,00000 | 4861,41280 | 100 |
| 1.1. | Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения | 2015 | 4861,41280 | 4861,41280 | 0,00000 |  | 0,00000 | 4861,41280 | 100 |
| 2. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города, всего | 2015 | 4366,15054 | 4166,69864 | 930,51165 |  | 0,00000 | 3236,18699 | 95,4 |
| 2.1. | Строительство системы водоснабжения в городе Гусиноозёрск (строительство и установка водоколонки по ул. Джержинского с подключением к городскому водопроводу) | 2015 | 429,26600 | 429,26600 | 407,80270 |  | 0,00000 | 21,46330 | 100 |
| 2.2. | Проектирование и строительство водоколонок (Строительство водоколонки в 7 мкрн.) | 2015 | 1845,47254 | 1646,02064 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1646,02064 | 89,2 |
| 2.3. | Приобретение аварийного запаса | 2015 | 1125,67100 | 1125,67100 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1125,67100 | 100 |
| 2.4. | Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения в городе Гусиноозёрск | 2015 | 550,24100 | 550,24100 | 522,70895 |  | 0,00000 | 27,53205 | 100 |
| 2.5. | Работы по проектированию водоснабжения и водоотведения | 2015 | 73,00000 | 73,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 73,00000 | 100 |
| 2.6. | Составление проектно-сметной документации на строительство повысительных насосных станции | 2015 | 342,50000 | 342,50000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 342,50000 | 100 |
| 3. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем энергоснабжения города, всего | 2015 | 1141,78147 | 1141,78147 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1141,78147 | 100 |
| 3.1. | Проектирование и строительство (прокладка) новых линий электропередач и электрооборудования (подстанции и т.д.) и технологическое присоединение путем проектирования и строительства новых сетей электропередач, в т.ч. за оборудование в 7 м-не в г. Гусиноозерск | 2015 | 1141,78147 | 1141,78147 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1141,78147 | 100 |