Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 432,41600 тыс.руб. Фактическое освоение составило 432,41600 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение программного продукта.

По муниципальному контракту с ООО «Партнёр» приобретены сетевое хранилище и источник бесперебойного питания для серверной на сумму 48,46522 тыс.руб.

Расходы на приобретение программного продукта составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

По муниципальному контракту с ООО «Ютел» приобретено антивирусное программное обеспечение - лицензия на использование системы антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – расширенный, на сумму 68,71136 тыс.руб.

Расходы на приобретение антивирусного программного обеспечения составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Обновление программы «Грант-Смета».

Расходы на обновление указанной программы составили 17,70000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+».

Расходы на абонентскую плату и оплату за доступ к справочно-правовой системе «Консультант+» составили 270,87588 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5.  Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор).

Расходы на оплату телематических услуг составили 11,87736 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Поставка ПО (программного обеспечения) VIPNET Клиент (КС 1) для подключения одной рабочей станции (ПК) к Единой системе обращений граждан.

По муниципальному контракту с ООО «БПП «Конус» произведена поставка программного обеспечения VIPNET Клиент (КС 1).

Оплата за поставку данного программного обеспечения составила 10,06539 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 7. Приобретение комплектующих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП (источников бесперебойного питания).

По прямому договору с ООО «Снежный барс» приобретены комплектующие к оргтехнике: клавиатуры, компьютерные мыши.

Расходы на приобретение комплектующих составили 4,72079 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 379.

В течение 2015 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 17.02.2015 № 41;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.05.2015 № 189;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.07.2015 № 384;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.08.2015 № 491;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 600;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 628;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 835.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск», обеспечению информационной открытости Администрации МО «Город Гусиноозёрск», расширению возможности своевременного доступа граждан и организаций к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет, в 2015 году составила 100% (план 100%).

2. Уровень обеспечения персональных компьютеров и локальных сетей средствами антивирусной защиты в 2015 году составил 100% (план 100%).

3. Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») в 2015 году составил 100% (план 100%)

4. В 2015 году обеспечено подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота.

5. Обеспечена информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет (публикации на сайте Администрации МО «Город Гусиноозёрск» о  разработанных и принятых НПА, отчётов о проделанной и текущей работе Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений и т.д.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым (показатели достигнуты в полном объёме).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактическое исполнение за 2015 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение программного продукта | 2015 год | 48,46522 | 48,46522 | 100 |
| 2 | Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей | 2015 год | 68,71136 | 68,71136 | 100 |
| 3 | Обновление программы "Грант-Смета" | 2015 год | 17,70000 | 17,70000 | 100 |
| 4 | Абонентская плата и обслуживание ПК "Консультант+" | 2015 год | 270,87588 | 270,87588 | 100 |
| 5 | Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО "Город Гусиноозёрск" Макхост, Тензор) | 2015 год | 11,87736 | 11,87736 | 100 |
| 6 | Поставка ПО (программного обеспечения) VIPNET Клиент (КС 1) для подключения одной рабочей станции (ПК) к Единой системе обращений граждан | 2015 год | 10,06539 | 10,06539 | 100 |
| 7 | Приобретение комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП | 2015 год | 4,72079 | 4,72079 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 год | 432,41600 | 432,41600 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Обеспечение ПК и локальных сетей средствами антивирусной защиты | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота | да/нет | да | - |
| 5 | Информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет | да/нет | да | - |