Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

В 2016 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 305.

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2016 году было выделено 5041,56145 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 857,05699 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 4184,50446 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 5041,56145 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение материалов и выполнение работ по санитарной очистке территории (уборка мест общего пользования).

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для проведения благоустроительных работ и проведения субботников (лопаты, черенки, перчатки, кисти, краска, цепь для бензопилы, цемент, веники, колер, эмаль, электроматериалы, гвозди) на общую сумму 33,70081 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» от 23.05.2016 г. приобретены материалы для уборки МОП и содержания автобусных остановок (лопаты, грабли, метла, топоры, перчатки, кисти, краска, эмаль, известь, белизна, цемент, электроды, гвозди, саморезы, профлист) на сумму 47,42441 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» от 28.03.2016 г. на сумму 28,77589 тыс.руб. приобретены материалы для уборки МОП (лопаты, грабли, метла, перчатки, кисти, известь, краска, растворитель, безина, респираторы, круги отрезные, гвозди, стеклорезы, ведра, цемент, электроды, жилеты сигнальные, верхонки).

По прямому договору с ИП «Максаров Б.Б.» приобретены материалы на сумму 2,24200 тыс.руб. (доски).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 112,14311 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Ликвидация несанкционированных свалок (приобретение материалов, выполнение работ, оказание транспортных и прочих услуг).

Собственными силами проведены работы по ликвидации несанционированных свалок в общем объеме 369 м³ по следующим адресам: 9-64Б - 100 м³, 2 м-н (гаражи) - 5 м³, 6 м-н - 10 м³, 2 м-н (за ООО «Мегадом») - 30 м³, ул. Оцимика - 10 м³, 7 м-н - 20 м³, ул. Фабричная - 10 м³, ул. Комсомольская - 5 м³, пос. Тухум - 20 м³, ул. Почтовая - 5 м³, ул. Калинина - 5 м³, территория между почтой и МОУ «Гусиноозерская гимназия» - 5 м³, ул. Линейная (совместно с ООО "БГРК") - 80 м³, ул. Сельхозная (совместно с ОГК-3) - 64 м³. По муниципальному контракту от 15.07.2016 г. с ООО «Спецавтострой» на сумму 100,00000 тыс.руб. выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок общим объемом 2880 м³ (720 тонн) по адресам: ул. Линейная, 9 м-н, пос. Тухум, ул. Сельхозная, ул. Строительная, ул. Кузнецова, ул. Железнодорожная, пос. Набережный.

На ликвидацию несанкционированных свалок были направлены средства из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 100,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Мероприятия по озеленению.

По муниципальному контракту с ИП «Васильев С.А.» от 25.04.2016 г. на сумму 25,61500 тыс.руб. приобретены материалы для организации летнего полива (трубы, краны, муфты, уголки, тройники).

По прямым договорам с ООО «Садовник» от 13.05.2016 и 14.06.2016 приобретена рассада цветочная на сумму 214,50000 тыс. руб.

По прямому договору с ИП «Малыгина Н.М.» от 07.06.2013 г. приобретен шланг поливочный на сумму 3,67500 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для полива на общую сумму 33,25700 тыс.руб. (трубы, шланги, распылители, счетчики и пр).

По прямому договору с ООО «Лурия» от 11.04.2016 г. приобретена трава газонная на сумму 19,90000 тыс.руб., произведена оплата за доставку семян по договору с ООО «Желдорэкспедиция» на сумму 2,43000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Васильев С.А.» приобретены материалы для полива на сумму 2,61100 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Савельев А.В.» приобретены материалы (цепи для бензопилы) на сумму 3,39600 тыс.руб.

По прямым договорам с ООО «Всеинструменты.ру» приобретены следующие инструменты и приспособления: газонокосилка на сумму 27,29000 тыс.руб.; секаторы и сучкорез на сумму 3,68800 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» приобретена тачка на сумму 3,49000 тыс.руб. По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» приобретена цепь для бензопилы на сумму 0,60000 тыс.руб.

Расходы на приобретение саженцев, цветов и материалов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 340,45200 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Обрезка деревьев (транспортные расходы, прочие работы и услуги по данному мероприятию).

По прямым договорам с ИП «Бальжинов Ж.Г.» № 27 от 31.03.2016 г., № 58 от 26.05.2016 г. и № 94 от 30.08.2016 г. оказаны услуги по вывозу спиленных деревьев на общую сумму 67,50000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 15.11.2016 г. с ИП «Бальжинов Ж.Г.» оказаны услуги автовышки для обрезки деревьев на сумму 55,50000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для бензопилы на сумму 1,32500 тыс.руб.

Расходы на проведение работ по обрезке деревьев произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, в сумме 124,32500 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Приобретение материалов и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автобусных остановок.

По муниципальному контракту от 23.05.2016 г. с ИП «Максаров Б.Б.» за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена поставка материалов для выполнения работ по текущему содержанию автобусных остановок на сумму 65,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 6. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция и аккарицидная обработка МОП (мест общего пользования) и открытой территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Произведена оплата за оказанные услуги по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению развития и ликвидации очагов распространения инфекционных заболеваний и улучшения санитарно-гигиенического состояния объектов (МОП - Аллея Ветеранов, Сквер Трудовая Доблесть, Сквер Пионерский, Парк Центральный, сквер Россия, сквер по ул. Школьная, ул. Колхозная (рынок), ул. Ленина (напротив маг. Абсолют) - двукратно, центральное кладбище - однократно).

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 65,19866 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Укладка тротуарной плитки по ул. Ленина (возле школы № 5 ) в г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 05.09.2016 г. с ООО «Спецавтострой» выполнены работы по укладке тротуарной плитки возле СОШ № 5 на сумму 122,00000 тыс.руб.

По прямому договору с ООО «Спецавтострой» произведена поставка тротуарной плитки и цемента на сумму 13,62500 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка цемента на сумму 7,87500 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 143,50000 тыс.руб.

Мероприятие № 8. Укладка тротуарной плитки напротив магазина «Титан».

По прямому договору с ООО «Спецавтострой» выполнены работы по укладке тротуарной плитки (участок) возле магазина «Титан».

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 12,60000 тыс.руб.

Мероприятие № 9. Укладка тротуарной плитки (участок возле ДК «Шахтёр»).

Выполнены работы по укладке тротуарной плитки на участке площадью 10 кв.м. (центральная площадь ДК «Шахтёр»).

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 5,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 10. Освещение парков, аллеи, скверов в т.ч. приобретение материальных запасов (электротоваров, СИП) для организации уличного освещения.

По прямому договору с ЗАО «Электрос» приобретены и установлены светильники на Аллее Ветеранов на сумму 21,33000 тыс.руб.

По прямому договору с ЗАО «Электрос» на сумму 3,60000 тыс.руб. приобретен провод СИП для освещения центрального парка.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 24,93000 тыс.руб.

Мероприятие № 11. Капитальный ремонт уличного освещения (парк «Трудовая доблесть», ул. Проезжая (от детского сада № 7 до дома 78), ул. Измайловская (от дома № 2 до дома № 14), от Центрального рынка до кафе «Айк»).

По муниципальному контракту от 20.09.2016 г. с ООО «Мехколонна-56» выполнены работы по капитальному ремонту уличного освещения (парк «Трудовая доблесть», ул. Проезжая (от детского сада № 7 до дома № 78), ул. Измайловская (от дома № 2 до дома № 14), от Центрального рынка до кафе «Айк») на сумму 523,40100 тыс.руб.

На сумму экономии, полученную в результате проведения электронных торгов, заключен муниципальный контракт от 28.11.2016 г. с ООО «Мехколонна-562» на 42,43800 тыс.руб. (6 м-н, от кафе «Айк» (ул. Спортивная, 30) до МОУ «Гусиноозерская гимназия»).

Расходы на выполнение указанных работ произведены на общую сумму 565,83900 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 537,54705 тыс.руб., за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 28,29195 тыс.руб.

Мероприятие № 12. Монтаж уличного освещения от магазина «Светофор» до 7-го мкрн., 9 мкрн. д.№ 70/1, 70/2, 68/1, частично ул. Центральная, ул. Фрунзе.

По муниципальному контракту от 07.10.2016 г. с ООО «Мехколонна-56»  выполнены работы по монтажу уличного освещения на сумму 642,46691 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 13. Строительство ливневых стоков по ул. Островского.

По муниципальному контракту от 14.10.2016 г. с ООО «Спецавтострой»  выполнены работы по отводу ливневых вод по ул. Островского.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 49,50000 тыс.руб.

Мероприятие № 14. Устройство лотка водоотводной канализации ул. Железнодорожная (общественная инфраструктура).

По муниципальному контракту от 31.10.2016 г. с ООО «Спецавтострой»  выполнены работы по устройству лотка водоотводной канализации по ул. Железнодорожная.

Расходы на выполнение указанных работ произведены на общую сумму 336,32625 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 319,50994 тыс.руб., за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 16,81631 тыс.руб.

Мероприятие № 15. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведена текущая оплата услуг по организации уличного освещения в общей сумме 1937,35463 тыс.руб.

Мероприятие № 16. Изготовление/приобретение мусоронакопительных контейнеров.

По муниципальному контракту от 19.09.2016 г. с ООО «Декор» произведена поставка металлических мусорных контейнеров в количестве 5 шт. на сумму 42,00000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 17. Приобретение пиломатериала, строительного материала и прочих материальных запасов  для проведения благоустроительных работ, осуществление транспортных расходов по их доставке. Расходы на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов (приобретение материалов, табличек и т.д.).

По муниципальным контрактам от 20.06.2016 г. и от 21.10.2016 г. с ИП «Максаров Б.Б.» приобретены материалы для изготовления ограждения на суммы соответственно 66,69189 тыс.руб. и 44,99600 тыс.руб. возле магазина «Золото», сквер «Трудовая доблесть» и ул. Октябрьская.

По прямому договору с ООО «Сельхозцентр» произведена поставка запчастей для тракторов МТЗ на сумму 25,66000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для покраски элементов благоустройства (стелла и пр.) на общую сумму 7,25000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 144,59789 тыс.руб.

Мероприятие № 18. Приобретение дисков щеточных и цепи для прицепа «Пескоразбрасыватель».

По прямым договорам с ООО «Сельхозцентр» приобретены диски щеточные, гидроусилитель руля для трактора МТЗ-82.

Указанные расходы произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 41,60000 тыс.руб.

Мероприятие № 19. Устройство постамента для размещения мемориала: БМП-1 и Т-55 в память о войнах локальных войн расположенного по адресу: г. Гусиноозёрск ул. Комсомольская мемориал «Трудовая доблесть». Устройство облицовки постаментов.

По муниципальному контракту с ООО «Спецавтострой» от 05.05.2016 г. № 14-16  выполнены работы по облицовке постаментов мемориалов памяти воинов локальных войн в сквере «Трудовая Доблесть».

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 238,32800 тыс.руб.

Мероприятие № 20. Приобретение и поставка бордюрного камня.

По муниципальному контракту от 05.09.2016 г. с ООО «Спецавтострой» произведена поставка бордюрного камня в количестве 286 штук для выполнения работ по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина (СОШ № 5).

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 50,40000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 305.

В течение 2016 года в Программу вносились изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.05.2016 № 264;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 04.08.2016 № 424;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 545;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.10.2016 № 604;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  26.12.2016 № 893.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2016 году составил 120160 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 120160 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2016 году составил 3249 м3 или 108,3% от планируемых годовых назначений (план 3000 м3). Перевыполнение достигнуто в связи с тем, что объем отходов, образовавшийся на несанкционированных свалках и убранный подрядчиком по муниципальному контракту,  фактически превысил запланированные к ликвидации.

3. Озеленение:

- площадь территорий парков, аллей, скверов, в отношении которой в течение года проводилось регулярное её содержание в 2016 году составила 51600 м2 ли 100% от планируемого годового назначения (план 51600 м2).

- количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в 2016 году составило 1500 шт. или 157,9% от планируемых годовых назначений (план 950 шт.). Перевыполнение плана по количеству высаженных саженцев  обусловлены тем, что данные саженцы были заготовлены и высажены собственными силами, дополнительные бюджетные средства на эти цели не расходовались.

-количество высаженной рассады цветов (формирование клумб и цветников) в 2016 году составило 11090 шт. или 113,2% от планируемых годовых назначений (план 9800 шт.). Превышение количества высаженной рассады цветов над запланированным количеством обусловлено за счёт высаженной рассады, поставленной на безвозмездной основе ООО «Садовник», взамен неприжившихся и уничтоженных цветов.

4. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная обрезка, в 2016 году составило 1037 шт. или 121,6% от планируемых годовых назначений (план 853 шт.).

В связи с тем, что декоративная обрезка деревьев в отчётном году не производилась, были увеличены показатели по проведению санитарной обрезки деревьев (сверхплановые).

5. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему содержанию, в 2016 году составило 29 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 29 шт.).

6. Площадь объектов, территории, на которых(ой) проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция и аккарицидная обработка в 2016 году составила 140600 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 140600 м2).

7. Количество освещённых участков (улиц) в 2016 году составило 10 участков или 200% от планируемых годовых назначений (план 5 улиц/участков).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета, бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году |  | Фактическое исполнение за 2016 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Приобретение материалов и выполнение работ по санитарной очистке территории (уборка мест общего пользования) | 2016 | 112,14311 | 112,14311 | 0,00000 | 0,00000 | 112,14311 | 100 |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок (приобретение материалов, выполнение работ, оказание транспортных и прочих услуг) | 2016 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100 |
| 3 |  | Мероприятия по озеленению | 2016 | 340,45200 | 340,45200 | 0,00000 | 0,00000 | 340,45200 | 100 |
| 4 | Обрезка деревьев (транспортные расходы, прочие работы и услуги по данному мероприятию) | 2016 | 124,32500 | 124,32500 | 0,00000 | 0,00000 | 124,32500 | 100 |
| 5 | Приобретение материалов и выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автобусных остановок | 2016 | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 | 100 |
| 6 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция и аккарицидная обработка МОП и открытой территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2016 | 65,19866 | 65,19866 | 0,00000 | 0,00000 | 65,19866 | 100 |
| 7 | Укладка тротуарной плитки по ул.Ленина (возле школы № 5) в г. Гусиноозерск | 2016 | 143,5000 | 143,5000 | 0,00000 | 0,00000 | 143,5000 | 100 |
| 8 | Укладка тротуарной плитки напротив магазина "Титан" | 2016 | 12,60000 | 12,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 12,60000 | 100 |
| 9 | Укладка тротуарной плитки | 2016 | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 10 |
| 10 | Капитальный ремонт/монтаж уличного освещения муниципальных сетей | 2016 | 1233,23591 | 1233,23591 | 537,54705 | 0,00000 | 695,68886 | 100 |
| 11 | Строительство ливневых стоков по ул. Островского | 2016 | 49,50000 | 49,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 49,50000 | 100 |
| 12 | Устройство лотка водоотводной канализации ул. Железнодорожная (общественная инфраструктура) | 2016 | 336,32625 | 336,32625 | 319,50994 | 0,00000 | 16,81631 | 100 |
| 13 | Организация и осуществление уличного освещения городского поселения | 2016 | 1937,35463 | 1937,35463 | 0,00000 | 0,00000 | 1937,35463 | 100 |
| 14 | Изготовление/приобретение мусоронакопительных контейнеров | 2016 | 42,00000 | 42,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,00000 | 100 |
| 15 | Приобретение пиломатериала, строительного материала и прочих материальных запасов для проведения благоустроительных работ, осуществление транспортных расходов по их доставке. Расходы на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов (приобретение материалов, табличек и т.д.) | 2016 | 144,59789 | 144,59789 | 0,00000 | 0,00000 | 144,59789 | 100 |
| 16 | Приобретение дисков щёточных и цепи для прицепа «Пескоразбрасыватель» | 2016 | 41,60000 | 41,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,60000 | 100 |
| 17 | Устройство постамента для размещения мемориала БМП-1 и Т-55 в память о воинах локальных войн, расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, мемориал «Трудовая доблесть». Устройство облицовки постаментов | 2016 | 238,32800 | 238,32800 | 0,00000 | 0,00000 | 238,32800 | 100 |
| 18 | Приобретение и поставка бордюрного камня | 2016 | 50,40000 | 50,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,40000 | 100 |
| 19 | ИТОГО | 2016 | 5041,56145 | 5041,56145 | 857,05699 | 0,00000 | 4184,50446 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 120160 | 120160 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 3000 | 3249 | +249 |
| 3 | Озеленение территории |  |  |  |
| 3.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 51600 | 51600 | 0 |
| 3.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников, шт. | 950 | 1500 | +550 |
| 3.3. | Формирование клумб и цветников, шт. | 9800 | 11090 | +1290 |
| 4 | Обрезка деревьев |  |  |  |
| 4.1. | декоративная обрезка, шт. | 107 | 0 | -107 |
| 4.2. | санитарная обрезка, шт. | 853 | 1037 | +184 |
| 5 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 140600 | 140600 | 0 |
| 7 | Количество освещённых участков / улиц | 5 | 10 | +5 |