Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск»,

на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1252,40738 тыс.руб. Фактическое освоение составило 1252,40738 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт муниципального жилищного фонда (жилых помещений) по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., дом № 64 «б».

По муниципальному контракту от 29.08.2016 г. с ООО «Уют» произведена оплата за выполненные работы по ремонту муниципального жилого фонда по адресу 9 м-н - 64 Б (ремонт отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, текущий ремонт помещений).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 336,33985 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Обследование муниципального жилого дома, расположенного по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Водная (на предмет его аварийности и непригодности (пригодности) для проживания).

Произведена оплата за услуги по проведению экспертного исследования жилого дома, расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Водная, 6 по договору № 019-СЭ от 17.05.2016 г. с ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по РБ.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 10,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Расходы по обслуживанию  муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск».

Произведена оплата за обслуживание муниципального жилого фонда по договору с ООО «Уют» за январь-декабрь 2016 года на сумму 173,52135 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  за 2016 г.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 550,80535 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» приобретены следующие материалы для проведения текущего ремонта муниципального жилфонда: на сумму 1,68500 тыс.руб. (дверные ручки, дверные замки, петли, смеситель, пена монтажная); на сумму 7,18000 тыс.руб. - радиаторы для ремонта МЖФ по адресу уг. Гагарина, 5-1; на сумму 1,30000 тыс.руб. – водосчетчики; на сумму 5,09700 тыс.руб. - отделочные материалы для ремонта МЖФ по адресу 6 м-н - 5 - корп. 1; на сумму 15,38600 тыс.руб. - материалы для ремонта МЖФ по адресу ул. Ключевская, 15-49;  на сумму 2,79000 тыс.руб. электроматериалы для ремонта муниципального жилого фонда по ул. Гагарина, 5-1; на сумму 19,10600 тыс.руб. отделочные материалы для ремонта МЖФ по адресу ул. Гагарина, 5-1; на сумму 20,00765 тыс.руб. для ремонта МЖФ по адресам ул. Гагарина, 5-1, 6 м-н - 5-1 и 9 м-н - 64Б.

По прямому договору с ЗАО «Электрос» № 16/237 от 01.04.2016 г. приобретены электроматериалы (счетчик, трансформатор) для установки общедомового ПУ по ул. Гагарина, 5-1 на сумму 3,96200 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 23.12.2016 г. с ООО «Луч» на сумму 34,80000 тыс.руб. произведена поставка стекла для ремонта МЖФ по адресу 9 м-н - 64 Б.

По прямому договору с ИП «Максимов С.А.» произведена поставка материалов для ремонта МЖФ по адресу ул. Ключевская, 15-49 на сумму 26,08000 тыс.руб. и на сумму 5,94000 тыс.руб. по адресу 6 м-н - 15Б - 49.

Расходы на приобретение материальных запасов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» всего в  сумме 143,33365 тыс.руб.

Мероприятие № 6. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Произведена оплата за потребление коммунальных услуг муниципального жилфонда за 2016 год.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 38,40718 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

В течение 2016 года в Программу вносились изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 10.03.2016 № 83;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.05.2016 № 281;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 544;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 № 898.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует провести ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, создать благоприятные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде МО ГП «Город Гусиноозёрск», сократить количество объектов жилищного хозяйства, требующих капитального ремонта, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, снизить аварийность инженерных объектов и коммуникаций.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» в 2016 году составило 200 жилых помещений 100%  от планируемого годового назначения (план 200 жилых помещений).

3. Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д. в 2016 году составило 6 семей, что на 4 семьи больше запланированного уровня (план 2 семьи).

Превышение связано в связи с оформлением в муниципальную собственность жилых помещений и предоставление их нанимателям, а также в связи с расторжением в судебном порядке ранее заключенных договоров социального найма жилых помещений и, как следствие, заключение с новыми нанимателями договоров социального найма.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактическое исполнение за 2016 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда (жилых помещений) по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., дом № 64 «б» | 2016 год | 336,33985 | 336,33985 | 100 |
| 2 | Обследование муниципального жилого дома, расположенного по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Водная (на предмет его аварийности и непригодности (пригодности) для проживания) | 2016 год | 10,00000 | 10,00000 | 100 |
| 3 | Расходы по обслуживанию муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» | 2016 год | 173,52135 | 173,52135 | 100 |
| 4 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда | 2016 год | 550,80535 | 550,80535 | 100 |
| 5 | Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | 2016 год | 143,33365 | 143,33365 | 100 |
| 6 | Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд | 2016 год | 38,40718 | 38,40718 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2016 год | 1252,40738 | 1252,40738 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП "Город Гусиноозерск", жилых помещений | 200 | 200 | 0 |
| 2 | Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д., семей | 2 | 6 | +4 |