Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 182

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было выделено 19333,18905 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 14107,70100 тыс.руб., республиканского бюджета 2095,50215 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 36,60467 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 3093,38123 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 19333,18905 тыс. рублей или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования).

Произведена поставка материалов для выполнения работ по уборке мест общего пользования и проведения благоустроительных работ (грабли, лопаты, черенки, известь, вилы, перчатки, краска, кисти и пр.):

- по муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» от 18.04.2017г. на сумму 40,00000 тыс.руб.;

- по муниципальному контракту с ИП «Васильев С.А.» от 12.10.2017г. на сумму 36,22200 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» на сумму 18,63800 тыс.руб.;

- по прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» на сумму 17,58900 тыс.руб.;

- по прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» на сумму 2,55000 тыс.руб..

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 114,99900 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Ликвидация несанкционированных свалок.

По муниципальному контракту с ООО «БурятТрансСервис» от 17.07.2017г. выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 150,00000 тыс.руб. в объёме 1815,5 м³.

Кроме того, собственными силами произведена ликвидация несанкционированных свалок в общем объеме  1200 м³

На ликвидацию несанкционированных свалок были направлены средства из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 150,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями.

По муниципальному контракту с ООО «Садовник» от 15.05.2017г. произведена поставка рассады цветов в количестве 10724 шт. на общую сумму 248,50000 тыс.руб. Кроме того, поставщик безвозмездно поставил рассаду на подсадку в количестве 1331 шт. Всего высажено в местах общего пользования 12055 шт. рассады цветов на 11-ти участках: Центральная площадь (Памятник Ленину), ул. Ленина (Универмаг), Аллея Ветеранов, ул. Первомайская (административное здание), ДК Шахтер, ул. Пушкина (территория МФЦ), ул. Ленина (коленвал), сквер «Трудовая доблесть», сквер им. Г-Д-С Шарапова, Центральный парк, сквер «Пионерский»).

Произведена поставка материалов для выполнения работ по озеленению (шланги, трубы, отводы, переходники, наборы для полива, секаторы, распылители, разбрызгиватели, плоскорезы, тяпки, совки, коннекторы, штуцеры, масло для генераторов, цепи, шины для бензопил):

- по муниципальному контракту с ИП «Павлова О.М.»  от 14.04.2017г. произведена поставка материалов для проведения работ по озеленению на сумму 36,50000 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Старожилов А.В.» на общую сумму 30,00000 тыс.руб.

Расходы на приобретение саженцев, цветов и материалов для выполнения работ по озеленению произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 315,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Изготовление и установка автопавильона (автобусных остановок).

По прямому договору с ИП «Нимаев Д.Б.» изготовлены 4 автопавильона на сумму 46,00000 тыс.руб.

Расходы на изготовление и установку автопавильонов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5. Обрезка кроны деревьев и кустарников.

По прямым договорам с ИП «Бальжинов Ж.Г.» от 06.04.2017г. на сумму 19,50000 тыс.руб. и от 02.11.2017г. на сумму 27,00000 тыс.руб., а также по муниципальному контракту от 02.05.2017 г. на сумму 100,50000 тыс.руб. выполнены работы по санитарной обрезке деревьев в количестве 1225 шт.

Расходы по обрезке кроны деревьев произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумму 147,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 6. Текущее содержание и ремонт автобусных остановок.

Произведена поставка материалов для текущего содержания и ремонта 29 автобусных остановок на общую сумму 69,00000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для текущего ремонта 29 автобусных остановок (эмаль, трубы, крепеж) на общую сумму 6,13000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, в сумме 75,13000 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей и т.д.).

По прямому договору с ООО «Залан» произведена поставка привязей удерживающих, строп для проведения высотных благоустроительных работ на общую сумму 4,57800 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка краски для покраски памятника «Ленину» на сумму 0,94000 тыс.руб.; материалов (краска, известь, пена) для ремонта детской площадки в Центральном парке на общую сумму 12,85300 тыс.руб.; трубы  профильной для монтажа ограждения ТОС в 6 мкрн. на сумму 2,86000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» произведена поставка карбюратора для бензопилы на сумму 2,90000 тыс.руб.; материалов для ремонта бензопилы на сумму 0,59000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Васильев В.Ф.» произведена поставка пиломатериала обрезного для ограждения фонтана на сумму 6,93600 тыс.руб.

Расходы на приобретение указанных выше материальных запасов произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 31,65700 тыс.руб.

Мероприятие № 8. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования.

По муниципальному контракту от 27.04.2017г. и прямому договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» оказаны услуги по дератизации и дезинсекции мест общего пользования (скверы, парки, центральное кладбище) на общую сумму 65,19865 тыс.руб.

Расходы на оказание данных услуг произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 9. Укладка тротуарной плитки (по объекту парк им. Г-Д-С. Шарапова в рамках проекта «Формирование современной городской среды»).

По прямому договору с ИП «Амирханян Г.Р.» от 01.11.2017г. выполнены работы по бетонированию ограждения сквера им Г-Д-С. Шарапова.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» на сумму 75,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 10. Монтаж уличного освещения по пешеходным переходам (3 шт.).

По муниципальному контракту с ИП «Стирманов С.В.» от 03.10.2017г. выполнены работы по монтажу уличного освещения на трех пешеходных переходах (в районе магазина «Золото» (1 шт.) и Селенгинского РОВД (2 шт.)) на общую сумму 106,00000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 11. Монтаж уличного освещения по ул. Пушкина (от перекрёстка пер.Больничный до здания ГИБДД), пос. Мирный.

По муниципальному контракту с ИП «Стирманов С.В.» от 25.07.2017г. выполнены работы по монтажу уличного освещения (ул. Пушкина, пос. Мирный).

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» на сумму 417,37488 тыс.руб.

Мероприятие № 12. Монтаж уличного освещения пос. Тухум и пос. Молодёжный (развитие общественной инфраструктуры).

По муниципальному контракту с ООО «Мехколонна-56» от 15.08.2017г. выполнены работы по капитальному ремонту уличного освещения в пос. Тухум на сумму 597,00000 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ИП «Стирманов С.В.» от 23.10.2017г. выполнены работы по капитальному ремонту уличного освещения в пос. Солнечный и пос. Молодежный на общую сумму 416,41506 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Стирманов С.В.» от 27.11.2017г. выполнены работы по наружному освещению в сквере Пионерский на сумму 56,78376 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены в общей сумме 1070,19882 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 1033,59415 тыс.руб., средства бюджета МО «Селенгинский район» 36,60467 тыс.руб.

Мероприятие № 13. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

Произведена текущая оплата услуг уличного освещения за 2017 год в сумме 1183,74370 тыс.руб.

На сумму 111,66000 тыс.руб. для организации уличного освещения приобретены лампы светодиодные.

По прямому договору с ООО «Залан» от 20.12.2017 г. приобретены контакторы на сумму 5,16600 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» приобретены три однофазных счетчика на сумму 3,60000 тыс.руб.

Расходы на организацию и осуществление уличного освещения произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 1304,16970 тыс.руб.

Мероприятие № 14. Разработка проектной документации на объект «Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова по ул. Ленина г. Гусиноозёрск».

По прямому договору с ООО «Антарктида» от 06.02.2017 г. выполнены работы по созданию проектной документации на сумму 99,35000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 15. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова).

По договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» от 27.04.2017г. оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Формирование современной городской среды МО «Селенгинский район» на 2017 г. «Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова» на предмет соответствия сметным нормативам на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 16. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий).

По договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» от 27.04.2017г. оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Формирование современной городской среды МО «Селенгинский район» на 2017 г. «Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам» на предмет соответствия сметным нормативам на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 17. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта парк «Центральный».

По договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» от 27.04.2017г.  оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Формирование современной городской среды МО «Селенгинский район» на 2017 г. «Благоустройство парка «Центральный»» на предмет соответствия сметным нормативам на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 18. Обустройство мест массового отдыха (парк «Центральный»).

По муниципальному контракту с ООО «Мехколонна-56» от 14.08.2017г. выполнены работы по монтажу наружного освещения парка «Центральный» на сумму 548,33700 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств федерального бюджета в объёме 509,95300 тыс.руб. и средств республиканского бюджета в объёме 38,38400 тыс.руб.

Мероприятие № 19. Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова г. Гусиноозёрск, ул. Ленина.

По муниципальному контракту с ИП «Амирханян Г.Р.» от 25.08.2017г. выполнены работы по благоустройству сквера им. Г-Д-С. Шарапова.

Расходы произведены на общую сумму 4873,75700 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 4532,58200 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 341,17500 тыс.руб.

Мероприятие № 20. Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту с ООО «Легион» от 25.08.2017г. выполнены работы по благоустройству 11 дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам в г. Гусиноозерске.

Расходы произведены на общую сумму 9747,51500 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 9065,16600 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 682,34900 тыс.руб.

Мероприятие № 21. Проведение ремонта моста в пос. Загустай (приобретение материалов, блоков, работы по отводу русла реки).

По прямым договорам с ИП «Максимов С.А». и ИП «Палова О.М.» приобретены материалы (пиломатериалы и гвозди) для строительства пешеходного моста и детской площадки на ст. Загустай на общую сумму 36,15700  тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Коропцов Ж.В.» от 28.03.2017г. оказаны услуги спецтехники по отводу русла реки Загустай на сумму 10,00000 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Максимов С.А.» и ИП «Васильев В.Ф.» приобретены пиломатериалы для строительства и освещения детской площадки на ст. Загустай на сумму 16,64500 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 62,80200 тыс.руб.

Мероприятие № 22. Гидравлическое испытание и опрессовка линии водоснабжения фонтана в сквере «Пионерский».

По прямому договору с ООО «Теплобаланс сервис климат» от 07.11.2017г. выполнены работы по промывке линий водоснабжения фонтана в сквере «Пионерский».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 4,20000 тыс.руб.

Мероприятие № 23. Транспортные услуги по доставке бетонных плит для устройства постамента мемориала в сквере «Трудовая доблесть».

По прямому договору с ИП «Крестьянских А.Е.» от 08.12.2017г. оказаны транспортные услуги по доставке бетонных плит для устройства постамента мемориала в сквере «Трудовая доблесть».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 19,50000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904.

В связи с уточнением в 2017 году объёмов финансирования и перечня мероприятий в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 203;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2017 № 312;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 756;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 824;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  29.01.2018 № 65;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  07.03.2018 № 138.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2017 году составил 120160 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 120160 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2017 году составил 3015,5 м3 или 100,5% от планируемых годовых назначений (план 3000 м3). Незначительное перевыполнение вызвано в связи с тем, что объем отходов, образовавшийся на несанкционированных свалках и убранный подрядчиком по муниципальному контракту,  фактически превысил запланированные к ликвидации.

3. Озеленение:

- площадь территорий парков, аллей, скверов, в отношении которой в течение года проводилось регулярное её содержание в 2017 году составила 51600 м2 ли 100% от планируемого годового назначения (план 51600 м2).

- количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в 2017 году составило 950 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 950 шт.).

-количество высаженной рассады цветов (формирование клумб и цветников) в 2017 году составило 12055 шт. или 123,0% от планируемых годовых назначений (план 9800 шт.). Превышение количества высаженной рассады цветов над запланированным количеством обусловлено за счёт высаженной рассады, поставленной на безвозмездной основе ООО «Садовник», взамен неприжившихся и уничтоженных цветов.

4. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная обрезка, в 2017 году составило 1225 шт. или 122,5% от планируемых годовых назначений (план 1000 шт.).

5. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему содержанию, в 2017 году составило 29 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 29 шт.).

6. Площадь объектов, территории (места общего пользования), на которых проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция в 2017 году составила 150560 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 150560 м2).

7. Количество освещённых участков (улиц) в 2017 году составило 8 участков, что в 4 раза превысило планируемые годовые назначения (план 2 улиц/участков).

Превышение плана связано с увеличением объёмов финансирования в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов на развитие общественной инфраструктуры и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

8. Количество установленных автопавильонов в 2017 году составило 4 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 4 шт.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета МО «Селенгинский район», бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году, всего | Всего | Фактическое исполнение за 2017 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе за счёт средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования) | 2017 | 114,99900 | 114,99900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,99900 | 100 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2017 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 100 |
| 3 | Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями | 2017 | 315,00000 | 315,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 315,00000 | 100 |
| 4 | Изготовление и установка автопавильона (автобусных остановок) | 2017 | 46,00000 | 46,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46,00000 | 100 |
| 5 | Обрезка кроны деревьев и кустарников | 2017 | 147,00000 | 147,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147,00000 | 100 |
| 6 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок | 2017 | 75,13000 | 75,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,13000 | 100 |
| 7 | Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей и т.д.) | 2017 | 31,65700 | 31,65700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,65700 | 100 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП | 2017 | 65,19865 | 65,19865 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,19865 | 100 |
| 9 | Укладка тротуарной плитки (по объекту парк им. Г-Д-С. Шарапова в рамках проекта «Формирование современной городской среды») | 2017 | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 75,00000 | 100 |
| 10 | Монтаж уличного освещения по пешеходным переходам (3 шт.) | 2017 | 106,00000 | 106,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106,00000 | 100 |
| 11 | Монтаж уличного освещения по ул. Пушкина (от перекрёстка пер.Больничный до здания ГИБДД), пос. Мирный | 2017 | 417,37488 | 417,37488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 417,37488 | 100 |
| 12 | Монтаж ул. Освещения пос. Тухум и пос. Молодёжный (развитие общественной инфраструктуры) | 2017 | 1070,19882 | 1070,19882 | 0,00000 | 1033,59415 | 36,60467 | 0,00000 | 100 |
| 13 | Организация и осуществление уличного освещения городского поселения | 2017 | 1304,16970 | 1304,16970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1304,16970 | 100 |
| 14 | Разработка проектной документации на объект «Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова по ул. Ленина г. Гусиноозёрск» | 2017 | 99,35000 | 99,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,35000 | 100 |
| 15 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" (Благоустройство сквера им. Шарапова) | 2017 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100 |
| 16 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" (Благоустройство дворовых территорий) | 2017 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100 |
| 17 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта парк "Центральный" | 2017 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100 |
| 18 | Обустройство мест массового отдыха (парк «Центральный») | 2017 | 548,33700 | 548,33700 | 509,95300 | 38,38400 | 0,00000 | 0,00000 | 100 |
| 19 | Благоустройство сквера им. Г-Д-С. Шарапова г. Гусиноозёрск, ул. Ленина | 2017 | 4873,75700 | 4873,75700 | 4532,58200 | 341,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 100 |
| 20 | Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск | 2017 | 9747,51500 | 9747,51500 | 9065,16600 | 682,34900 | 0,00000 | 0,00000 | 100 |
| 21 | Проведение ремонта моста в пос. Загустай (приобретение материалов, блоков, работы по отводу русла реки) | 2017 | 62,80200 | 62,80200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62,80200 | 100 |
| 22 | Гидравлическое испытание и опрессовка линии водоснабжения фонтана в сквере "Пионерский" | 2017 | 4,20000 | 4,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,20000 | 100 |
| 23 | Транспортные услуги по доставке бетонных плит для устройства постамента мемориала в сквере "Трудовая доблесть" | 2017 | 19,50000 | 19,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,50000 | 100 |
|  | ИТОГО | 2017 | 19333,18905 | 19333,18905 | 14107,70100 | 2095,50215 | 36,60467 | 3093,38123 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 120160 | 120160 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 3000 | 3015,5 | +15,5 |
| 3 | Озеленение территории |  |  |  |
| 3.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 51600 | 51600 | 0 |
| 3.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников, шт. | 950 | 950 | 0 |
| 3.3. | Формирование клумб и цветников, шт. | 9800 | 12055 | +2255 |
| 4 | Обрезка деревьев |  |  |  |
| 4.1. | санитарная обрезка, шт. | 1000 | 1225 | +225 |
| 5 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 29 | 29 | 0 |
| 6 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 150560 | 150560 | 0 |
| 7 | Количество освещённых участков / улиц | 2 | 8 | +6 |
| 8 | Приобретение автопавильона, шт. | 4 | 4 | 0 |