Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 180

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск»,

на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1826,98636 тыс.руб. Фактическое освоение составило 1826,98636 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт муниципального жилищного фонда.

По муниципальному контракту с ООО «СУ-1» от 14.08.2017г. и прямому договору на дополнительные работы от 21.08.2017г. выполнены работы по устройству кровли из профлиста по адресу: ул. Гагарина, д.5, корп. 1 в сумме 361,11456 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» и ИП «Максимов С.А.» приобретены строительные материалы для ремонта муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению вне очереди, соответственно, на сумму 32,54750 и 4,55920 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Макарова В.С.» приобретен водонагреватель для муниципального жилфонда на сумму 7,72100 тыс.руб.

Расходы на проведение ремонта муниципального жилищного фонда произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 405,94226 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Обслуживание  муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск».

По договору с ООО «Уют» произведена оплата за обслуживание муниципального жилого фонда за январь-июнь 2017 года.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 85,90608 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  за 2017 г.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 920,46942 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

Для ремонта муниципального жилищного фонда на общую сумму 294,29330 тыс.руб. приобретены строительные материалы:

- по прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» на сумму 153,10350 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Максимов С.А.» на сумму 116,97680 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Старожилов Артем В.» на сумму 10,12000 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Могилевская Т.И.» на сумму 14,09300 тыс.руб.

Расходы на приобретение материальных запасов произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Произведена оплата за потребление услуг по теплоснабжению муниципального нераспределённого жилищного фонда за 2016-2017 годы.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 120,37530 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 202;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2017 № 313;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 759;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 826;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 64.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует провести ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, создать благоприятные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде МО ГП «Город Гусиноозёрск», сократить количество объектов жилищного хозяйства, требующих капитального ремонта, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, снизить аварийность инженерных объектов и коммуникаций.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Ремонт инженерных коммуникаций.

При проведении текущего ремонта помещений муниципального жилищного фонда в количестве 7 квартир были выполнены работы по замене электропроводки, розеток.

2. Ремонт зданий и (или) части зданий.

Количество объектов (зданий или части зданий), в отношении которых проведён ремонт в 2017 году составило 1, что соответствует плановым годовым назначениям.

Были проведены работы по устройству кровли из профлиста по ул. Гагарина, 5- корп. 1.

3. Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда в 2017 году составило 7 квартир, что в 3,5 раза больше годовых назначений (план 2 помещения).

Проведён ремонт помещений (текущий ремонт: побелка, покраска, установка окон, дверей и др.) по следующим адресам: 6 мкрн., д. 11/22; ул. Степная, 10-3; 2 мкрн., д. 3-17; 9 мкрн., д. 64Б, кв. 35-38.

4. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» в 2017 году составило 200 жилых помещений 100%  от планируемого годового назначения (план 200 жилых помещений).

5. Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д. в 2017 году составило 12 помещений (для семей), что на 11 помещений меньше запланированного уровня (план: помещения для 23 семьи).

Отклонение от плановых назначений связано с отказом в удовлетворении исковых заявлений администрации города о признании нанимателей утратившими право пользования жилыми помещениями муниципального жилого фонда в количестве 4 единиц, которые впоследствии планировалось предоставить в пользование гражданам, состоящим на учёте (в очереди).

По состоянию на 31.12.2017 года на распределении находятся 7 жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам после проведения в них ремонтных работ.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, в большинстве, соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат без нарушений сроков их реализации.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда, всего | 2017 год | 405,94226 | 405,94226 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - устройство кровли из профлиста по адресу: ул. Гагарина, д.5, корп. 1 | 2017 год | 361,11456 | 361,11456 | 100 |
|  | - ремонта муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению вне очереди | 2017 год | 44,82770 | 44,82770 | 100 |
| 2 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» | 2017 год | 85,90608 | 85,90608 | 100 |
| 3 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда | 2017 год | 920,46942 | 920,46942 | 100 |
| 4 | Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | 2017 год | 294,29330 | 294,29330 | 100 |
| 5 | Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд | 2017 год | 120,37530 | 120,37530 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2017 год | 1826,98636 | 1826,98636 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт инженерных коммуникаций, шт. | 1 | осуществлён | 0 |
| 2 | Ремонт зданий и (или) части зданий, шт. | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда, шт. | 2 | 7 | +5 |
| 4 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск», помещений | 200 | 200 | 0 |
| 5 | Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д., семей | 12 | 23 | -11 |