Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 175

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 922,45675 тыс.руб. Фактическое освоение составило 922,45675 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

Приобретена антивирусная защита компьютеров и локальных сетей (продление лицензии антивирусной программы «Антивирус Касперский») на сумму 45,35000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 2. Обновление программы «Гранд-Смета».

По муниципальному контракту с ИП «Кузнецова И.А.» от 15.05.2017г.  произведена оплата за оказанные услуги по обновлению ПК «Гранд-смета» и базы данных ГЭСН-2017, ФЕР-2017 в сумме 24,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 3.  Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+».

Произведена текущая оплата услуг КонсультантПлюс за январь-декабрь 2017 года в сумме 342,39600 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор).

Произведено текущее пополнение лицевого счета за 2017 год в сумме 8,39678 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5.  Оплата за связь и Интернет.

Произведена оплата за услуги связи и Интернет за январь-декабрь 2017 года по договорам с ООО «Промсети» и ПАО «Ростелеком» в сумме 310,18397 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 6. Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей.

По прямым договорам с ООО «ДНС» приобретены блоки питания для системного блока на сумму 10,74500 тыс.руб., системный блок на сумму 21,99900 тыс.руб., клавиатура и мышь на сумму 2,49900 тыс.руб., два компьютера в сборе на общую сумму 49,35400 тыс.руб., многофункциональное устройство, расходные материалы на сумму 14,33900 тыс.руб., жесткий диск на сумму 4,08900 тыс.руб. и картриджи на сумму 4,74900 тыс.руб..

По прямому договору с ИП «Шибких Л.С.» выполнен ремонт лазерного принтера на сумму 2,10000 тыс.руб., ремонт монитора на сумму 1,80000 тыс.руб., ремонт факса на сумму 0,90000 тыс.руб. и ремонт картриджей на сумму 2,80000 тыс.руб.

По прямому договору с ООО «Беркут» приобретены монитор на сумму 4,89000 тыс.руб., видеокарта на сумму 7,91000 тыс.руб., мыши оптические на сумму 0,99000 тыс.руб., флеш-накопители на  сумму 1,52000 тыс.руб.

По прямому договору с ООО «Фриком-Сети» приобретен картридж на сумму 1,82000 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «ПромТех» поставлены набор для инсталляции  и тестирования сети и набор для ремонта компьютеров и периферийной техники на общую сумму 15,32600 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ИП «Шаранхаев А.Д». оказаны услуги по заправке картриджей на сумму 42,30000 тыс.руб.

Расходы по реализации мероприятия № 6 произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 190,13000 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Замеры объекта строительства для монтажа системы видеонаблюдения.

По прямому договору с ООО «Системы видеонаблюдения и контроля « от 30.10.2017г. оказаны услуги по осмотру и замерам объекта строительства (в целях выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения по периметру административного здания) в сумме 2,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900.

В течение 2017 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 200;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2017 № 316;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 754;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 827;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 61.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск», обеспечению информационной открытости Администрации МО «Город Гусиноозёрск», расширению возможности своевременного доступа граждан и организаций к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет, в 2017 году составила 100% (план 100%).

2. Уровень обеспечения персональных компьютеров и локальных сетей средствами антивирусной защиты в 2017 году составил 100% (план 100%).

3. Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») в 2017 году составил 100% (план 100%)

4. Обеспечено подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота.

5. Обеспечена информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет (публикации на сайте Администрации МО «Город Гусиноозёрск» о  разработанных и принятых НПА, отчётов о проделанной и текущей работе Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений и т.д.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым (показатели достигнуты в полном объёме).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей | 2017 год | 45,35000 | 45,35000 | 100 |
| 2 | Обновление программы «Гранд-Смета». | 2017 год | 24,00000 | 24,00000 | 100 |
| 3 | Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+» | 2017 год | 342,39600 | 342,39600 | 100 |
| 4 | Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор) | 2017 год | 8,39678 | 8,39678 | 100 |
| 5 | Оплата за связь и Интернет | 2017 год | 310,18397 | 310,18397 | 100 |
| 6 | Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей | 2017 год | 190,13000 | 190,13000 | 100 |
| 7 | Замеры объекта строительства для монтажа системы видеонаблюдения | 2017 год | 2,00000 | 2,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2017 год | 922,45675 | 922,45675 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Обеспечение ПК и локальных сетей средствами антивирусной защиты | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота | да/нет | да | - |
| 5 | Информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет | да/нет | да | - |