Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 168

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 20304,77063 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 11918,12400 тыс.руб., республиканского бюджета 3120,92358 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 136,89951 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5128,82354 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 18504,77063 тыс. рублей или 91,1% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования).

Произведена поставка материалов для уборки мест общего пользования (для ремонта детской площадки в Центральном парке, в сквере «Пионерский», проведения городских субботников, для окраски ограждений), элетроматериалы, а также инструменты и приспособления (тачка, тележка):

- по муниципальному контракту с ИП «Павлова О.М.» от 13.12.2018 г. на сумму 95,27450 тыс.руб.;

- по муниципальному контракту с ООО «РТ» от 16.08.2018 г. на сумму 25,00000 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» на общую сумму 91,19732 тыс.руб.;

- по прямому договору с ИП «Максимов С.А.» на сумму 1,50000 тыс.руб.;

- по прямым договорам с ИП «Старожилов А.В.» на сумму 2,30000 тыс.руб., с ИП «Могилевская Т.И.» на сумму 3,50000 тыс.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 218,77083 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Санитарная очистка мест захоронения (уборка кладбища).

По прямому договору с ООО «Клест» от 01.01.2018 г. выполнены работы по сбору и вывозу отходов, а также очистке мусорных контейнеров с территории городского кладбища на сумму 95,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3.  Ликвидация несанкционированных свалок.

Собственными силами МБУ «Управления городского хозяйства и строительства» произведена уборка мусора с территории городских свалок  в общем объеме 1169 м³, в том числе по адресам: 9 мкрн.- 135,5 м³, ул. Ключевская, 29 - 140 м³, ул. Рабочая - 10 м³, ул. Школьная - 6,5 м³, 6 мкрн. - 90 м³, ул. Водная - 25 м³, скважина - 9,5 м³, ул. Колхозная - 4 м³, ул. Пионерская - 2 м³, ул. Спортивная - 2 м³, ул. Строительная - 80 м³, ул. Школьная - 7 м³, Стройплощадка - 163 м³, ул. Калинина - 15 м³, ул. Кузнецова - 10 м³, ул. Новая - 55 м³, ул. Садовая - 85,5 м³, ул. Бестужева - 90 м³, ул. Северная - 100 м³, ул. Кузнецова - 39 м³, урочище Японка - 100 м³.

Мероприятие № 4. Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями.

По муниципальному контракту с ИП «Угловская Т.В.» от 25.05.2018 г. произведена поставка цветочной рассады на сумму 233,64600 тыс.руб., по договору с ИП «Князькина Л.В.» произведена поставка саженцев на сумму 3,60000 тыс.руб.

Кроме того, по договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены семена газона на сумму 13,76080 тыс.руб., укрывной материал на сумму 14,74200 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Старожилов А.В.» на сумму 9,59000 тыс.руб. и с ИП «Павлова О.М.» на сумму 58,19849 тыс.руб. приобретены материалы для проведения работ по озеленению (шланги, поливалки, трубы для монтажа летнего водопровода, материалы для бензопилы и т.п.)ю

Расходы на приобретение саженцев, цветов и материалов для выполнения работ по озеленению произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 333,53729 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Поставка урн кованных.

По прямому договору с ООО «СантехМет» от 21.05.2018 г. произведена поставка урн кованых на общую сумму 41,60000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Изготовление мусорных контейнеров с площадками.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» и ИП «Максимов С.А.» произведена поставка профлиста и пиломатериалов для строительства мусорной контейнерной площадки в 6 микрорайоне г. Гусиноозёрск.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 7,25400 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Обрезка кроны деревьев и кустарников.

По муниципальному контракту от 23.02.18 г. с ИП «Бальжинов Ж.Г.» оказаны услуги по спилу и вывозу спиленных деревьев на сумму 120,00000 тыс.руб.

Расходы по обрезке кроны деревьев произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 8.  Изготовление и установка общественных туалетов.

По договору с ИП «Кудряшов И.А.» произведена поставка пиломатериалов для изготовления общественного туалета на сумму 11,58000 тыс.руб. По договору гражданско-правового характера с физическим лицом выполнены работы по изготовлению и установке туалета в Центральном парке.

Расходы по изготовлению и установке общественного туалета произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 22,27000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 9. Текущее содержание и ремонт автобусных остановок.

По договору с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов (краска, профлист и т.д.) для проведения текущего ремонта автобусных остановок в количестве 29 штук на сумму 41,09000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 10. Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.).

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.», всего, на сумму 51,76083 тыс.руб.  приобретены материалы для ограждения клумб около ДК «Шахтер», материалы для изготовления клуб в сквере «Пионерский», материалы для установки фонтана в сквере «Пионерский», материалы для выполнения работ к празднованию Дня города, материалы для благоустройства сквера «Школьный».

По прямому договору с ООО «ТЦ «Техкомплект» на сумму 3,60000 тыс.руб. приобретен насос погружной для фонтана в сквере «Пионерский».

По прямым договорам с ИП «Карпова Н.К.» произведена поставка материалов для ремонта ограждения, трубы профильной для ограждения в сквере «Пионерский» и ремонта ограждения по ул. Октябрьская, всего, на сумму 26,74000 тыс.руб.

По договорам с ИП «Максимов С.А.» ИП «Базаров Б.Ц.»  ИП «Старожилов А.В.» произведена поставка пиломатериалов для парка «Пионерский» на сумму 6,90000 тыс.руб., баннеров на сумму 1,08000 тыс.руб., материалов для бензопилы на сумму 5,35500 тыс.руб.

Расходы на приобретение указанных выше материальных запасов произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 95,43550 тыс.руб.

Мероприятие № 11. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования.

По муниципальному контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» от 30.03.2018 г. и договору от 03.04.2018 г. выполнены работы по дератизации и дезинсекции мест общего пользования на общую сумму 80,00000 руб.

Расходы на оказание данных услуг произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 12. Монтаж уличного освещения по ул. Сосновая и ул. Транспортная.

По муниципальному контракту с ИП «Стирманов С.В.» от 17.08.2018 г. выполнены работы по монтажу уличного освещения по ул. Сосновая и ул. Транспортная на общую сумму 323,00670 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 13. Монтаж уличного освещения в 5-м квартале.

По муниципальному контракту с ИП «Фролов Г.В.» от 17.08.2018 г. выполнены работы по монтажу уличного освещения в 5 квартале на сумму 192,42400 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 14. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

Произведена текущая оплата услуг уличного освещения за 2018 год в сумме 1010,04338 тыс.руб.

Расходы на организацию и осуществление уличного освещения произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 15. Приобретение материалов для организации уличного освещения.

По муниципальным контрактам с ООО «Алекс» от 24.04.2018 г. и с ООО «Производственная компания «Спектр», прямому договору  с ООО «Залан» от 13.09.2018 г. произведена поставка уличных светодиодных светильников и комплектующих для организации уличного освещения на общую сумму 187,77800 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 16. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий).

По прямому договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» от 11.04.2018 г. оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство дворовых территорий» на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 17. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство аллеи Строителей».

По прямому договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» от 11.04.2018 г. оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство аллеи Строителей» на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 18. Определение достоверности сметной стоимости по обустройству мест массового отдыха населения.

По прямому договору с АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» от 04.05.2018 г. оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Обустройство мест массового отдыха населения «Парк культуры и отдыха по ул. Комсомольская» на сумму 10,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 19. Обустройство мест массового отдыха (Парк культуры и отдыха.

По муниципальному контракту от 18.06.2018 г. и прямому договору от 27.09.2018 г.  с  ООО «ГАРАНТ» выполнены работы по обустройству территории Парка культуры и отдыха по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Комсомольская, 5: планировка земляного полотна, обустройство сценической площадки (укладка/оформление фигурной декоративной тротуарной плитки, установка бордюр, устройство клумб из цементных ваз, установка малых архитектурных форм).

Расходы произведены в общей сумме 516,23275 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств федерального бюджета в объёме 484,77401 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 30,94302 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 0,51572 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 20. Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск.

По муниципальным контрактам с ООО «Универсалстрой» на общую сумму 4741,07576 тыс.руб. выполнены работы по благоустройству дворовых территорий во 2 мкр-не, по ул. Ключевская, 29,  ул. Пушкина, 2, 4 и ул. Комсомольская, 19.

Мероприятие № 21. Благоустройство аллеи Строителей.

По муниципальному контракту с ООО «Вавилон» от 06.07.2018 г. выполнены работы по благоустройству аллеи Строителей. Были проведены следующие работы: планировка земляного полотна, устройство пешеходного покрытия тротуаров из плитки, установка бортовых камней, основание и асфальтирование автопарковок и проездов, ремонт колодцев сетей водоснабжения. Объём расходов на выполнение указанных работ составил 4960,00000 тыс.руб.

Пояснение к реализации мероприятий № 20, 21. На основании Соглашений о предоставлении субсидий из районного бюджета бюджету МО ГП «Город Гусиноозёрск» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году в бюджет города поступили средства в общем объёме 12175,30143 тыс.руб. (в т.ч. средства федерального бюджета 11433,34999 тыс.руб., республиканского бюджета 729,78830 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 12,16314 тыс.руб.). Указанные средства планировалось распределить следующим образом: на реализацию проекта «Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск» в сумме 5994,35988 тыс.руб. и проекта «Благоустройство аллеи Строителей» в сумме 6180,94155 тыс.руб.

В результате проведения закупочных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск и благоустройству аллеи Строителей, образовалась экономия бюджетных средств в объёме 2474,22567 тыс.руб., которая была направлена на проведение дополнительных видов благоустроительных работ, а именно:

По муниципальному контракту от 20.08.2019 г. с ООО «Мастерфайбр03» на сумму 1150,00000 тыс.руб. выполнены работы по благоустройству детской площадки по адресу ул. Ключевская, 29 малыми архитектурными формами, игровыми и гимнастическими комплексами.

По муниципальному контракту с ООО «Лотос» от 31.08.2018 г. выполнены работы по ремонту наружного освещения аллеи Строителей с установкой художественной композиции «Летящий гусь» на сумму 1012,72030 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «Буряттранссервис» от 09.10.2018 г. на сумму 311,50537 тыс.руб. выполнены работы по планировке участков под детские площадки по адресу ул. Ключевская, 29.

Итого, расходы произведены на общую сумму 12175,30143 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 11433,34999 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 729,78830 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 12,16314 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 22. Архитектурная планировка благоустройства въездной и центральной части города.

По договору с ООО «СистемИнжиринг» от 26.03.2018 г. выполнены работы по разработке архитектурно-планировочного решения по объекту «Въездная и центральная часть города» на сумму 99,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 23. Развитие общественной инфраструктуры (капитальный ремонт объектов электроснабжения, благоустройство сквера Энергетиков).

По муниципальному контракту с ИП «Стирманов С.В.» от 05.06.2018 г. выполнены работы по капитальному ремонту электроснабжения (пос. Набережный, пос. Первомайский, 9 мкр-н, 6 мкр-н, пос. Восточный, пос. Мирный) на общую сумму 759,09997 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «РУБИН» от 13.06.2018 г. выполнены работы по капитальному ремонту сквера «Энергетик» на сумму 1725,31294 тыс.руб.

Расходы произведены на общую сумму 2484,41291 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета в объёме 2360,19226 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 124,22065 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 24. Выполнение работ по запуску и техническому оснащению фонтана в сквере «Пионерский» (гидравлическое испытание и опрессовка линий водоснабжения фонтана, монтаж системы электроснабжения фонтана и установка видеокамер).

По прямому договору с ИП «Мостовской Е.А.» от 29.05.2018 г. выполнены работы по монтажу системы электроснабжения фонтана и установке и настройке видеокамер в сквере «Пионерский» на общую сумму 73,04691 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 25. Укладка тротуарной плитки в сквере «Пионерский».

По прямым договорам с ООО «Восход» от 22.05.2018 г. и от 02.07.2018 г. выполнены работы по укладке плитки в сквере «Пионерский» на общую сумму 181,22723 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 26. Устройство металлических ограждений клумб в сквере «Пионерский».

По договору с ИП «Крестьянский А.Е.» выполнены работы по ограждению клумб в сквере «Пионерский», всего, на сумму 19,32991 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 27. «Разработка архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия».

Для выполнения работ по разработке архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия» заключен муниципальный контракт с ФГУП «Владимирское» ФСИН России от 05.12.2018 г. на сумму 1800,00000 руб.

Выполнение работ и оплата будут произведены в 2019 году.

Мероприятие № 28. Изготовление и монтаж ворот ограждения центрального стадиона по ул. Ленина в г. Гусиноозёрск.

По прямому договору с ИП «Карпов А.В.» от 11.09.2018 г. выполнены работы по изготовлению и монтажу ворот ограждения центрального стадиона по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ленина.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 97,02811 тыс.руб.

Мероприятие № 29. Устройство железобетонного постамента под пушку в мемориале «Трудовая доблесть».

По прямому договору с ИП «Крестьянских А.Е.» выполнены работы по устройству железобетонного постамента под пушку в мемориале «Трудовая доблесть» на сумму 40,98168 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904.

В связи с уточнением в 2018 году объёмов финансирования и перечня мероприятий в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 07.03.2018 № 138;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018 № 312;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 407;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 614;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  18.01.2019 № 26.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2018 году составил 120160 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 120160 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2018 году составил 1169 м3 или 60,4% от планируемых годовых назначений (план 1937 м3).

3. Озеленение:

- площадь территорий парков, аллей, скверов, в отношении которой в течение года проводилось регулярное её содержание в 2018 году составила 51600 м2 ли 100% от планируемого годового назначения (план 51600 м2).

- количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в 2018 году составило 950 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 950 шт.).

-количество высаженной рассады цветов (формирование клумб и цветников) в 2018 году составило 10150 шт. или 103,6% от планируемых годовых назначений (план 9800 шт.).

4. Количество установленных урн в общественных местах в 2018 году составило 16 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 16 шт.).

5. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная обрезка, в 2018 году составило 1000 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 1000 шт.).

6. Количество установленных общественных туалетов в 2018 году составило 1 шт., что составляет 100% от планируемых годовых назначений (план 1 шт.).

7. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему их содержанию, в 2018 году составило 29 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 29 шт.).

8. Площадь объектов, территории (места общего пользования), на которых проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция в 2018 году составила 125560 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 125560 м2).

9. Количество освещённых участков (улиц) в 2018 году составило 3 участка, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 3 улицы/участка).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 91,1%, в т.ч. средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета МО «Селенгинский район» - 100%, средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 64,9%. Целевые показатели и индикаторы Программы, в большинстве, соответствуют прогнозируемым (из 11 показателей 1 показатель не выполнен).

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программу можно считать эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году, всего | Всего | Фактическое исполнение за 2018 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе за счёт средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования) | 2018 | 218,77083 | 218,77083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 218,77083 | 100,0 |
| 2 | Санитарная очистка мест захоронения | 2018 | 95,00000 | 95,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95,00000 | 100,0 |
| 3 | Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями | 2018 | 333,53729 | 333,53729 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 333,53729 | 100,0 |
| 4 | Поставка урн кованных | 2018 | 41,60000 | 41,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,60000 | 100,0 |
| 5 | Изготовление мусорных контейнеров с площадками | 2018 | 7,25400 | 7,25400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,25400 | 100,0 |
| 6 | Обрезка кроны деревьев и кустарников | 2018 | 120,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 100,0 |
| 7 | Изготовление и установка общественных туалетов | 2018 | 22,27000 | 22,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,27000 | 100,0 |
| 8 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок | 2018 | 41,09000 | 41,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,09000 | 100,0 |
| 9 | Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.) | 2018 | 95,43550 | 95,43550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95,43550 | 100,0 |
| 10 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования | 2018 | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 100,0 |
| 11 | Монтаж уличного освещения по ул. Сосновая и ул. Транспортная | 2018 | 323,00670 | 323,00670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 323,00670 | 100,0 |
| 12 | Монтаж уличного освещения в 5-м квартале | 2018 | 192,42400 | 192,42400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,42400 | 100,0 |
| 13 | Организация и осуществление уличного освещения городского поселения | 2018 | 1010,04338 | 1010,04338 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1010,04338 | 100,0 |
| 14 | Приобретение материалов для организации уличного освещения | 2018 | 187,77800 | 187,77800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 187,77800 | 100,0 |
| 15 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий) | 2018 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100,0 |
| 16 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство аллеи Строителей» | 2018 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100,0 |
| 17 | Определение достоверности сметной стоимости по обустройству мест массового отдыха населения | 2018 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 100,0 |
| 18 | Обустройство мест массового отдыха (парк «Центральный») | 2018 | 516,23275 | 516,23275 | 484,77401 | 30,94302 | 0,51572 | 0,00000 | 100,0 |
| 19 | Субсидии бюджетам МО на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды («Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск», «Благоустройство аллеи Строителей», работы по благоустройству детской площадки по ул. Ключевская, 29 | 2018 | 12175,30143 | 12175,30143 | 11433,34999 | 729,78830 | 12,16314 | 0,00000 | 100,0 |
| 20 | Архитектурная планировка благоустройства въездной и центральной части города | 2018 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 100,0 |
| 21 | Развитие общественной инфраструктуры (капитальный ремонт объектов электроснабжения, благоустройство сквера Энергетиков) | 2018 | 2484,41291 | 2484,41291 | 0,00000 | 2360,19226 | 124,22065 | 0,00000 | 100,0 |
| 22 | Выполнение работ по запуску и техническому оснащению фонтана в сквере «Пионерский» (гидравлическое испытание и опрессовка линий водоснабжения фонтана, монтаж системы электроснабжения фонтана и установка видеокамер) | 2018 | 73,04691 | 73,04691 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73,04691 | 100,0 |
| 23 | Укладка тротуарной плитки в сквере «Пионерский» | 2018 | 181,22723 | 181,22723 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181,22723 | 100,0 |
| 24 | Устройство металлических ограждений клумб в сквере «Пионерский» | 2018 | 19,32991 | 19,32991 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,32991 | 100,0 |
| 25 | «Разработка архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия» | 2018 | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| 26 | Изготовление и монтаж ворот ограждения центрального стадиона по ул. Ленина в г. Гусиноозёрск | 2018 | 97,02811 | 97,02811 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97,02811 | 100,0 |
| 27 | Устройство железобетонного постамента под пушку в мемориале «Трудовая доблесть» | 2018 | 40,98168 | 40,98168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,98168 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 2018 | 20304,77063 | 18504,77063 | 11918,12400 | 3120,92358 | 136,89951 | 3328,82354 | 91,1 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 201/8 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 120160 | 120160 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 1937 | 1169 | -768 |
| 3 | Озеленение территории |  |  |  |
| 3.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 51600 | 51600 | 0 |
| 3.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников, шт. | 950 | 950 | 0 |
| 3.3. | Формирование клумб и цветников, шт. | 9800 | 10150 | +350 |
| 4 | Установка урн в общественных местах, шт. | 16 | 16 | 0 |
| 5 | Обрезка деревьев |  |  |  |
| 5.1. | санитарная обрезка, шт. | 1000 | 1000 | 0 |
| 6 | Установка общественных туалетов, шт. | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 29 | 29 | 0 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 125560 | 125560 | 0 |
| 9 | Количество освещённых участков / улиц | 3 | 3 | 0 |