Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 164

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено 90064,00431 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 75701,70000 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 3000,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 11362,304310 тыс.руб. Фактическое освоение составило 87564,00431 тыс. рублей, или 97,2% от планируемых годовых назначений.

Неисполнение в объёме 2500,00000 тыс.руб. (средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») связано с переносом работ по проектированию ремонта автомобильных дорог города Гусиноозёрск на 2019 год в связи с отсутствием на конец 2018 года утверждённого перечня автомобильных дорог, планируемых для ремонта в 2019 году. Освоение средств запланировано на 2019 год.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт автомобильной дороги местного значения, проходящей по центральной улице г. Гусиноозёрск - ул. Железнодорожная.

По муниципальному контракту № 0102200001618003057 от 14.07.2018 г. с ООО «Байкальская строительная компания» произведена оплата за выполненные работы по ремонту автодороги по ул. Железнодорожная. Оплата произведена за счёт средств республиканского бюджета в сумме 75701,70000 тыс.руб., средств бюджета МО «Селенгинский район» в сумме 3000,00000 тыс.руб. и средств бюджета  МО ГП «Город Гусиноозёрск»  в сумме 6798,30000 тыс.руб.

Общий объём финансирования за указанные выполненные работы составил 85500,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Осуществление строительного надзора по ремонту автодороги по ул. Железнодорожная.

По договору с ООО «Стройинжиринг» от 14.07.2018 г. произведена оплата за услуги по строительному надзору за выполнением работ по ремонту автодороги по ул. Желездорожная.

Расходы на проведение строительного надзора произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 99,00000 тыс.руб. и составили 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 3. Осуществление геодезического контроля на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная г. Гусиноозёрск».

По договору с ООО «Стройинжиринг» от 14.07.2018 г.произведена оплата за услуги по геодезическому контрою за выполнением работ по ремонту автодороги по ул. Желездорожная.

Расходы по проведению геодезического контроля произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 99,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Проект ремонта дорог местного значения по ул. Проезжая, Больничный переулок, ул. Спортивная (ПСД).

Работы по проектированию ремонта автомобильных дорог на 2019 год не были выполнены по причине отсутствием на конец 2018 года утверждённого перечня автомобильных дорог, планируемых для ремонта в 2019 году. Работы перенесены на 2019 год.

Объём средств на выполнение указанных работ был предусмотрен в сумме 2500,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Очистка водоочистных стоков по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая.

По прямому договору от 23.05.2018 г. с ООО «БурятТрансСервис» выполнены работы по очистке водоочистных стоков по ул. Проезжая на сумму 97,39966 тыс.руб.

По договору с ООО «Универсал» от 02.07.2018 г. выполнены работы по очистке водоочистных стоков по ул. Железнодорожная на сумму 98,73980 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»  в общей сумме  196,13946 тыс.руб. в полном объёме от годовых назначений.

Мероприятие № 6. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

По муниципальному контракту от 04.06.2018 г. с ООО «Пульсар-Новосибирск» произведена поставка дорожных знаков и креплений на сумму 54,56064 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 31.10.2018 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для установки дорожных знаков на сумму 69,73200 тыс.руб.

По прямому договору от 26.09.2018 г. с ООО «Байкалтехпроект» произведена поставка материалов для установки дорожных знаков на сумму 5,70000 тыс.руб.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 129,99264 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 7. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН.

По муниципальному контракту с ООО «Гарант» от 17.05.2018 г. выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 165,00000 тыс.руб. (1585 м²). Собственными силами нанесена разметка на площади 420,0 м².

По муниципальному контракту с ООО «Буряттранссервис» от 20.08.2018 г. произведена оплата в сумме 165,96900 тыс.руб. за выполненные работы по установке искусственной дорожной неровности (ИДН) по адресам: ул. Пушкина, ул. Строительаня и ул. Комсомольская.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 330,96900 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 8. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

По прямому договору с ООО «Движение» от 08.05.2018 г. выполнены работы по грейдированию дорог по улицам Малая Овражная, Геологическая на сумму 99,00000 тыс.руб..

По муниципальному контракту с ООО «БурятТрансСервис» от 08.05.2018 г. выполнены работы по грейдированию дорог по улицам Железнодорожная, Локомотивная, от Кяхтинского тракта до городского кладбища на сумму 99,91535 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ИП «Нимаев Д.Б.» от 20.04.2018 г. выполнены работы по грейдированию дорог по улицам Пионерская, Геологическая, Шахтинская, Дзержинского, Центральная, пос. Солнечный на сумму 298,71890 тыс.руб.

По договору с ООО «Универсал» от 02.07.2018 г. на сумму 99,66715 тыс.руб. выполнены работы по грейдированию ул. Красноармейская и пос. Кедровый.

По муниципальному контракту с ООО «Буряттранссервис» от 04.12.2018 г. выполнены работы по грейдированию и отсыпке улиц Пушкина, Строительная, пос. Солнечный на сумму 127,82181 тыс.руб.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 725,12321 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 9. Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения.

По договорам с ООО «Дорога» от 15.02.2018 г.,  ООО «БурятТрансСервис» от 22.01.18 г., с ИП «Щербань Е.С.» от 22.01.18 г. оказаны услуги по перевозке снега с автомобильных дорог в общей сумме 234,78000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»  в полном объёме от годовых назначений.

Мероприятие № 10. Приобретение песка для подсыпки дорог.

По договору с ООО «Альянс» от 09.08.2018 г. на сумму 99,00000 руб. и по муниципальному контракту с ООО «Буряттранссервис» от 17.09.2018 г. на сумму 150,00000 тыс.руб. произведена поставка песка для подсыпки дорог.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»  в общей сумме 249,00000 тыс.руб. в полном объёме от годовых назначений.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905.

В течение 2018 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018 № 313;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 408;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 612;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 23.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2018 году составила 2166,6 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 2166,6 м2).

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2018 году составило 32 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 32 шт.).

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог, в 2018 году составила 41955 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 41955 м2).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 97,2%, в т.ч. средства республиканского бюджета и бюджета МО «Селенгинский район» 100%, средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»78%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год | в том числе по источникам финансирования |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РБ | бюджет МО «Селенгинский район» | бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения, проходящей по центральной улице г. Гусиноозёрск - ул. Железнодорожная, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии бюджетам МО на ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г. Гусиноозёрск | 2018 | 75701,70000 | 75701,70000 | 75701,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 |
| 1.2. | Софинансирование ремонта автомобильной дороги местного значения, проходящей по центральной улице г. Гусиноозёрск - ул. Железнодорожная | 2018 | 6798,30000 | 6798,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 6798,30000 | 100 |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (долевое софинансирование) | 2018 | 3000,00000 | 3000,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 0,00000 | 100 |
| 2 | Осуществление строительного надзора по ремонту автодороги по ул. Железнодорожная | 2018 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 100 |
| 3 | Осуществление геодезического контроля на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная г. Гусиноозёрск» | 2018 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 100 |
| 4 | Проект ремонта дорог местного значения по ул. Проезжая, Больничный переулок, ул. Спортивная (ПСД) | 2018 | 2500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| 5 | Очистка водоочистных стоков по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая | 2018 | 196,13946 | 196,13946 | 0,00000 | 0,00000 | 196,13946 | 100 |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков | 2018 | 129,99264 | 129,99264 | 0,00000 | 0,00000 | 129,99264 | 100 |
| 7 | Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН | 2018 | 330,96900 | 330,96900 | 0,00000 | 0,00000 | 330,96900 | 100 |
| 8 | Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» | 2018 | 725,12321 | 725,12321 | 0,00000 | 0,00000 | 725,12321 | 100 |
| 9 | Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения | 2018 | 234,78000 | 234,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 234,78000 | 100 |
| 10 | Приобретение песка для подсыпки дорог | 2018 | 249,00000 | 249,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 249,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 | 90064,00431 | 87564,00431 | 75701,70000 | 3000,00000 | 8862,30431 | 97,2 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 2166,6 | 2166,6 | 0 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 32 | 32 | 0 |
| 3 | Грейдирование, подсыпка улично-дорожной сети, м2 | 41955 | 41955 | 0 |