Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 166

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск»,

на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1572,90154 тыс.руб. Фактическое освоение составило 1572,90154 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт муниципального жилищного фонда.

По муниципальному контракту от 13.11.2018 г. с ООО «Строительное управление №1» выполнены работы по ремонту крыши здания МКД по адресу: ул. Гагарина, д.5, на сумму 298,00000 тыс.руб.

Расходы на проведение ремонта кровли муниципального жилищного фонда произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наем муниципального жилищного фонда.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за январь-ноябрь 2018 года в сумме 946,88058 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 3. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

По муниципальному контракту от 13.11.2018 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для ремонта муниципального жилищного фонда по адресу: 6 мкрн., дом 5, корп. 1 на сумму 99,92900 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.» в общей сумме 63,67220 тыс.руб.,  ООО «Луч» в сумме 9,2000 тыс.руб., ИП «Максимов С.А.» в сумме 40,13200 тыс.руб. произведена поставка материалов для текущего ремонта муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению.

Расходы на реализацию мероприятия № 3 произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 212,93320 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Произведена оплата задолженности за тепловую энергию за муниципальный жилищный фонд в сумме 80,03221 тыс.руб., а также оплата за оказанные услуги по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом ИП «Калашников Н.Д.» и УО «Номер 1» на общую сумму 35,05555 руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 115,08776 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 404;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 613;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 25.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования программных мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует провести ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, создать благоприятные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде МО ГП «Город Гусиноозёрск», сократить количество объектов жилищного хозяйства, требующих капитального ремонта, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, снизить аварийность инженерных объектов и коммуникаций.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Ремонт зданий и (или) части зданий.

Количество объектов (зданий или части зданий), в отношении которых проведён ремонт в 2018 году составило 1. Были проведены работы по ремонту кровли здания МКД по ул. Гагарина, 5.

2. Количество отремонтированных помещений (текущий ремонт) муниципального жилищного фонда в 2018 году составило 5 квартир, что в 2,5 раза больше годовых назначений (план 2 помещения).

3. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» в 2018 году составило 200 жилых помещений 100%  от планируемого годового назначения (план 200 жилых помещений).

4. Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д. в 2018 году составило 4 семьи, что на 2 семьи больше запланированного уровня (план: 2 семьи).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение

«Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда (ремонт кровли МКД по ул. Гагарина, 5) | 2018 год | 298,00000 | 298,00000 | 100 |
| 2 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наем муниципального жилищного фонда | 2018 год | 946,88058 | 946,88058 | 100 |
| 3 | Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | 2018 год | 212,93320 | 212,93320 | 100 |
| 4 | Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд | 2018 год | 115,08776 | 115,08776 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 1572,90154 | 1572,90154 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение

«Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт зданий и (или) части зданий, шт. | 0 | 1 | +1 |
| 2 | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда, шт. | 2 | 5 | +3 |
| 3 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск», помещений | 200 | 200 | 0 |
| 4 | Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д., семей | 2 | 4 | +2 |