Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 167

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 14686,45545 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 9796,43825 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 15,00062 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 4875,01658 тыс.руб. Фактическое освоение составило 14686,45545 тыс. рублей или 100% от запланированных годовых назначений.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса.

По муниципальным контрактам с ООО «Буряттранссервис» в общей сумме 2863,64030 тыс.руб. выполнены работы по ремонту сети водоснабжения по ул. Дорожная, ул. Красноармейская, участков тепловых сетей по ул. Ключевская и ул. К. Маркса, по восстановлению ХВС при ликвидации ЧС в районе пос. Наран.

По муниципальному контракту с ООО «Багульник» от 31.08.2018 г. на сумму 1395,50294 тыс.руб. выполнены работы по ремонту сети теплоснабжения от ТК-16 до ТК-16/1.

По муниципальному контракту с ООО «СУ-1» от 17.08.2018 г. на сумму 2568,51091 тыс.руб. выполнены работы по замене участка тепловой сети магистрального трубопровода.

Расходы на выполнение данных работ произведены в общей сумме 6827,65415 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 5803,50603 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1024,14812 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений на 2018 год.

Мероприятие № 2. Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения по ул. Рабочая в г. Гусиноозёрск.

По договору с ООО «Проектсервис» от 03.04.2018 г. на сумму 98,00000 тыс.руб. выполнены работы по проектированию рабочей документации централизованного теплоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Рабочая.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Строительство теплотрассы по ул. Рабочая.

По муниципальным контрактам с ООО «Буряттранссервис» в общей сумме 1921,88327 тыс.руб. выполнены работы по централизованному теплоснабжению жилых домов, расположенных по ул. Рабочая.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Ремонт теплотрассы в пер. Измайловский (пос. Луч).

По муниципальному контракту с ООО «Альянс» от 10.08.2018 г. выполнены работы по ремонту изоляции труб теплотрассы, расположенной по адресу: г. Гусиноозёрск, пер. Измайловский.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 123,90400 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Приобретение аварийного запаса.

По муниципальному контракту с ООО «ПолиПром» от 14.08.2018 г. произведена поставка материалов (трубы) для аварийного запаса на сумму 163,45995 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения.

По договору с АУ РБ «Управление госэкспертизы РБ» от 16.07.2018 г. оказаны услуги по определению достоверности определения сметной стоимости ремонта сетей теплоснабжения на сумму 10,00000 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Приобретение аварийного запаса.

По договору с ИП «Павлова О.М.» от 09.01.2018 г. произведена поставка материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на СБО, для ликвидации аварии на сетях водоснабжения по ул. Октябрьская, для устранения аварии на сетях водоснабжения по ул. Почтовая, всего на сумму 65,74400 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «ПолиПром» от 14.08.2018 г. произведена поставка материалов (трубы) для аварийного запаса на сумму 118,21005 тыс.руб.

Расходы по приобретению аварийного запаса произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 183,95405 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Субсидии бюджетам МО на создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с участием средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ – Строительство ПНС на центральных сетях водоснабжения г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту с ООО «СУ-1» от 31.10.2017 г. и дополнительному соглашению к контракту от 28.09.2018 г. произведена оплата за выполненные работы по устройству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения в сумме 4397,92042 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств республиканского бюджета в сумме 3707,92042 тыс.руб. и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 690,00000 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Проведение авторского надзора ПНС.

По договору с ООО «Улан-Удэ Промпроект» от 26.06.2017 г. проведена окончательная оплата за авторский надзор ПНС в сумме 9,62000 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Проведение строительного контроля ПНС.

По договору с ООО «Багульник» от 06.11.2017 г. проведена окончательная оплата за оказание услуг по строительному контролю ПНС на сумму 18,60000 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Приобретение материалов для устранения аварии на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения.

По муниципальному контракту с ООО «СантехМет» от 31.05.2018 г. произведена поставка материалов для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения, всего,  на сумму 269,84000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации.

За счёт средств республиканского бюджета и бюджета МО «Селенгинский район» (долевое софинансирование), направленных на развитие общественной инфраструктуры, по муниципальным контрактам с ООО «Буряттранссервис» от 29.06.2018 г. выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации на общую сумму 300,01242 тыс.руб., в т.ч. средства республиканского бюджета 285,01180 тыс.руб., средства бюджета МО «Селенгинский район» 15,00062 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 7. Выполнение работ по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения.

По муниципальному контракту с ООО «Универсал» от 31.05.2018 г. выполнены работы по ликвидации чрезвычайной ситуации (авария на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения) на сумму 125,06840 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

III. В сфере комплексного развития систем энергоснабжения города.

Мероприятие № 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2.

По договору с ПАО «МРСК Сибири» от 11.10.2017 г. произведена окончательная оплата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения ПНС-1 и ПНС-2 в общей  сумме 233,12080 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям фонтана в сквере «Пионерский».

По договору с ПАО «МРСК Сибири» от 11.10.2017 г. произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям фонтана в сквере «Пионерский»  на сумму 3,41799 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2018 года в Программу 5 раз были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 24.01.2018 № 276;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 20.04.2018 № 283;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 15.06.2018 № 296;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 10.10.2018 № 8;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 21.12.2018 № 22.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км.  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (за счёт всех источников финансирования) составила 100%. Целевые показатели и индикаторы, соответствуют требованиям Программы.

В ходе анализа основных мероприятий Программы по итогам 2018 года выявлено:

- в отношении ветхих и аварийных сетей тепло- и водоснабжения ежегодно проводится ремонт (по участкам).

В 2018 году проведён ремонт ветхих и аварийных сетей водоснабжения протяжённостью 940,0 м., теплоснабжения протяжённостью 404,0 м.; проведён ремонт водоразборной колонки в кол-ве 1 шт.; ремонт канализационных колодцев объёмом 22м3; произведена изоляция наружных сетей теплоснабжения протяжённостью 116 м. (частный сектор).

- обеспечивается возможность подключения жилых объектов к коммунальным системам.

В течение 2018 года выполнены работы по централизованному теплоснабжению жилых домов, расположенных в пос. Первомайский, по ул. Рабочая. Протяжённость центральной трассы составила 1908,6 м.

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, а также в соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа, по итогам 2018 года считается эффективной.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2018 год |  | Фактическое исполнение за 2018 год |  |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2018 | 14686,45545 | 14686,45545 | 9796,43825 | 15,00062 | 4875,01658 |  | 100 |  |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2018 | 9144,90137 | 9144,90137 | 5803,50603 | 0,00000 | 3341,39534 |  | 100 |  |
| 1.1. | Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса | 2018 | 6827,65415 | 6827,65415 | 5803,50603 | 0,00000 | 1024,14812 |  | 100 |  |
| 1.2. | Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения по ул. Рабочая в г. Гусиноозёрск | 2018 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |  | 100 |  |
| 1.3. | Строительство теплотрассы по ул. Рабочая | 2018 | 1921,88327 | 1921,88327 | 0,00000 | 0,00000 | 1921,88327 |  | 100 |  |
| 1.4. | Ремонт теплотрассы в пер. Измайловский (пос. Луч) | 2018 | 123,90400 | 123,90400 | 0,00000 | 0,00000 | 123,90400 |  | 100 |  |
| 1.5. | Приобретение аварийного запаса | 2018 | 163,45995 | 163,45995 | 0,00000 | 0,00000 | 163,45995 |  | 100 |  |
| 1.6. | Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения | 2018 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 |  | 100 |  |
| 2 | В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города | 2018 | 5305,01529 | 5305,01529 | 3992,93222 | 15,00062 | 1297,08245 |  | 100 |  |
| 2.1. | Приобретение аварийного запаса | 2018 | 183,95405 | 183,95405 | 0,00000 | 0,00000 | 183,95405 |  | 100 |  |
| 2.2. | Субсидии бюджетам МО на создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с участием средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ – Строительство ПНС на центральных сетях водоснабжения г. Гусиноозёрск | 2018 | 4397,92042 | 4397,92042 | 3707,92042 | 0,00000 | 690,00000 |  | 100 |  |
| 2.3. | Проведение авторского надзора ПНС | 2018 | 9,62000 | 9,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,62000 |  | 100 |  |
| 2.4. | Проведение строительного контроля ПНС | 2018 | 18,60000 | 18,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,60000 |  | 100 |  |
| 2.5. | Приобретение материалов для устранения аварии на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения | 2018 | 269,84000 | 269,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 269,84000 |  | 100 |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации (развитие общественной инфраструктуры) | 2018 | 300,01242 | 300,01242 | 285,01180 | 15,00062 | 0,00000 |  | 100 |  |
| 2.7. | Выполнение работ по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе центрального водоснабжения | 2018 | 125,06840 | 125,06840 | 0,00000 | 0,00000 | 125,06840 |  | 100 |  |
| 3. | В сфере комплексного развития систем энергоснабжения города | 2018 | 236,53879 | 236,53879 | 0,00000 | 0,00000 | 236,53879 |  | 100 |  |
| 3.1. | Технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2 | 2018 | 233,12080 | 233,12080 | 0,00000 | 0,00000 | 233,12080 |  | 100 |  |
| 3.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям фонтана в сквере «Пионерский» | 2018 | 3,41799 | 3,41799 | 0,00000 | 0,00000 | 3,41799 |  | 100 |  |