Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 161

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 961,87838 тыс.руб. Фактическое освоение составило 961,87838 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

По договору от 22.03.2018 г. с ООО «ЮТЕЛ» произведена оплата за право использования программ АО «Лаборатория Касперского» на сумму 45,76910 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 2. Продление лицензии «Траффик Инспектор».

По договору с ООО «СофтЛайн Интернет Трейд» приобретена лицензия программы Traffic Inspector GOLD на сумму 23,83500 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 3. Обновление программы «Гранд-Смета».

По договорам с ИП «Кузнецова И.А.» от 07.02.2018 г. на сумму 5,00000 тыс.руб. и от 11.10.2018 г. на сумму 14,00000 тыс.руб. оказаны услуги по обновлению программы Гранд-Смета.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 19,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 3.  Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+».

По муниципальному контракту от 20.02.2018 г. с ООО «КонсультантПлюс Бурятия» произведена оплата за оказание услуг за январь - декабрь 2018 года в сумме 349,812000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор).

По сублицензионному соглашению с ООО «ЮКОЗ МЕДИА» от 12.03.2018 г. произведена оплата тарифного плана на 2018 год в сумме 8,13110 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5.  Оплата за связь и Интернет.

По муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком» произведена оплата за услуги связи (телефон, Интернет) за январь - декабрь 2018 года в общей сумме 368,43695 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 6. Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей.

По прямым договорам с ООО «ДНС-Ритэйл», ООО «Фриком Сети», ИП «Шибких Л.С.», ИП «Егорова В.А.», ООО «ДНС-Байкал» произведена поставка видеокамеры (8,98600 тыс.руб.), комплектующих для компьютеров и оргтехники (53,37223 тыс руб.), выполнены ремонт и диагностика принтеров (8,07000 тыс.руб.).

По договору с ИП «Цыденов Д.Д.» оказаны услуги по заправке картриджей лазерных принтеров на общую сумму 43,25000 тыс.руб.

По договору с ООО «Ютел» проведена поставка лазерного принтера на сумму 15,00000 тыс.руб.

Расходы по реализации мероприятия № 6 произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 128,67823 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Подписка на электронные журналы «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки.ру».

По договору от 19.01.2018 г. с ООО «МЦФЭР-пресс» произведена оплата за подписку на электронные журналы в сумме 18,21600 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900.

В течение 2018 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 409;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 611;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 21.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск», обеспечению информационной открытости Администрации МО «Город Гусиноозёрск», расширению возможности своевременного доступа граждан и организаций к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет, в 2018 году составила 100% (план 100%).

2. Уровень обеспечения персональных компьютеров и локальных сетей средствами антивирусной защиты в 2018 году составил 100% (план 100%).

3. Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») в 2018 году составил 100% (план 100%)

4. Обеспечено подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота.

5. Обеспечена информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет (публикации на сайте Администрации МО «Город Гусиноозёрск» о  разработанных и принятых НПА, отчётов о проделанной и текущей работе Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений и т.д.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей | 2018 год | 45,76910 | 45,76910 | 100 |
| 2 | Продление лицензии «Трафик Инспектор» | 2018 год | 23,83500 | 23,83500 | 100 |
| 3 | Обновление программы «Гранд-Смета». | 2018 год | 19,00000 | 19,00000 | 100 |
| 4 | Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+» | 2018 год | 349,81200 | 349,81200 | 100 |
| 5 | Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор) | 2018 год | 8,13110 | 8,13110 | 100 |
| 6 | Оплата за связь и Интернет | 2018 год | 368,43695 | 368,43695 | 100 |
| 7 | Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей | 2018 год | 128,67823 | 128,67823 | 100 |
| 8 | Подписка на электронные журналы «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки.ру» | 2018 год | 18,21600 | 18,21600 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 961,87838 | 961,87838 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Обеспечение ПК и локальных сетей средствами антивирусной защиты | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота | да/нет | да | - |
| 5 | Информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет | да/нет | да | - |