Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 199

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 69401,96769 тыс.руб. Средства на реализацию программы были выделены из бюджетов всех уровней.

На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было выделено 38164,00801 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 14697,20043 тыс.руб., республиканского бюджета 3477,02188 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 182,21181 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 19807,57389 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 31564,00801 тыс. рублей или 82,7% от планируемых годовых назначений.

Средства в объёме 31564,00801 тыс.руб. использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования).

По муниципальному контракту от 23.07.2019 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для уборки мест общего пользования на сумму 95,68875 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Максимов С.А.», ИП «Старожилов А.В.», ИП «Павлов В.В.» приобретены материалы для уборки мест общего пользования, проведения городских субботников, текущего ремонта малых архитектурных форм в местах общего пользования, ремонта строительных тачек, изготовления баннеров по вопросам благоустройства, материалов для замены уличных светильников, обслуживания бензопил и мотокос (цепи, масла и прочие), обслуживания детских площадок, проведения иных благоустроительных работ на общую сумму 154,64423 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 250,33298 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Ликвидация несанкционированных свалок.

По договорам с ООО «Универсал» выполнены работы по разборке ж/б конструкций по адресу: ул. Ягодная, справа от дома № 2 на сумму 97,75300 тыс.руб., работы по ликвидации несанкционированных свалок на пересечении ул. Бестужева и ул. Северная, пересечении ул. Строительная и ул. Железнодорожная на сумму 65,74700 тыс.руб. Собственными силами убраны свалки, общим объемом 845 м³ по следующим адресам: перекресток ул. Строительная и ул. Первомайская (20 м³), ул. Центральная, 2 (10 м³), ул. Северная, 22 (100 м³), ул. Набережная, 5 (100 м³), пер. Транспортный, 1А (50 м³), ул. Солнечная, 9-2 (15 м³), ул. Солнечная, 20А (15 м³), 9 мкрн. (100 м³), ул. Овражная, 15 (135 м³), ул. Ягодная, 10 (300 м³).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», всего, на сумму 163,50000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Вывоз и утилизация твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По муниципальному контракту от 16.09.2019 г. с ООО «Экоальянс» произведён вывоз ТКО с парков, скверов, урн, остановок в объеме 72 м³.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 27,87696 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями.

По муниципальному контракту от 22.05.2019 г. с ООО «ФЛОРА-НОВА» поставлена рассада цветочная на сумму 306,58000 тыс.руб. в общем количестве 15430 шт.

По муниципальному контракту от 31.05.2019 г. с ООО «Бурят Моторс» поставлены материалы и инструменты для проведения работ по озеленению на общую сумму 45,82400 тыс.руб.

По договору от 06.05.2019 г. с ИП «Толстопятов Р.В.» произведена поставка семян газонной травы на сумму 40,60000 тыс.руб.

По договору от 09.04.2019 г. с ИП «Уварова А.Г.» приобретены саженцы в количестве 50 шт. на сумму 12,50000 тыс.руб.

По прямым договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Старожилов Артём В.», ИП «Старожилов Анатолий В.», ООО «Восток-транзит», ООО «Юнитехконтракт», ООО «НьютоннаМетр», ИП «Румянцев И.С.», ИП «Пьянков И.В.» поставлены материалы для проведения работ по озеленению (шланги, лейки, ведра, бордюрная лента, водосчетчики, трубы, муфты, ручной садовый инструмен и инвентарь, запчасти к триммерам, бензоножницам, бензопилам, газонокосилке, разбрызгиватели, антимоскиные сетки, перчатки и пр.) на общую сумму 78,40540 тыс.руб.

По договору с ИП «Старожилов Артем В.» произведена поставка бензопилы стоимостью 15,85000 тыс. руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общем объёме 499,75940 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Мероприятия по установке скамеек в общественных местах.

По договору от 01.10.2019 г. с ООО «Декор» произведена поставка скамеек кованных в количестве 3 шт.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 25,65000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Обрезка кроны деревьев и кустарников.

По муниципальному контракту от 14.03.19 с ИП «Бальжинов Ж.Г.» оказаны транспортные услуги по обрезке деревьев (аренда автовышки) на общую сумму 86,9000 тыс.руб. в количестве 54 моточаса. Выполнена санитарная обрезка 1000 деревьев и кустарников по улицам: Первомайская, Лермонтова, Ленина, Пушкина, Селенгинская, Спортивная, Почтовая, Куйбышева, Строительная, Центральный парк, 6 мкрн., ул. Центральная.

Расходы по обрезке кроны деревьев произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 7.  Изготовление и установка общественных туалетов.

По договорам с ИП «Максимов С.А.» и ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для изготовления и установки общественного туалета на общую сумму 15,72200 тыс.руб. Туалет будет установлен в сквере «Пионерский» в мае 2020 г.

Расходы по изготовлению общественного туалета произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 8. Текущее содержание и ремонт автобусных остановок.

По муниципальному контракту от 16.08.2019 г. с ООО «РТ» произведена поставка материальных запасов для текущего содержания автобусных остановок на сумму 79,57159 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 9. Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.).

По договорам с ИП «Павлова О.М.», ИП «Старожилов Артем В.», ИП «Старожилов Анатолий В.», ООО ПО «Рубин», ООО «Машторг» поставлены материалы для запуска и обслуживания фонтана в сквере «Пионерский», окраски монутентов в сквере «Трудовая Доблесть», ремонта ограждений в местах общего пользования, обслуживания детской площадки в центральном городском парке, монтажа и ремонта летнего водопровода на общую сумму 58,85000 тыс.руб.

По договору от 07.07.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по ремонту фонтана в парке «Пионерский» на сумму 49,05000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 04.10.2019 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материальных запасов для ремонта контейнерных площадок на общую сумму 105,0000 тыс.руб.

Расходы на приобретение указанных выше материальных запасов произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 212,90000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений

Мероприятие № 10. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования.

По муниципальному контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» от 14.03.2019 г. двукратно выполнены работы (в апреле и сентябре) по дератизации и дезинсекции мест общего пользования г. Гусиноозерск (парки, скверы, кладбище) на сумму 94,13538 тыс.руб.

Расходы на оказание данных услуг произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 11. Приобретение автотехники (Трактор «Беларус» 82.1. с навесным оборудованием).

По муниципальному контракту от 17.04.2019 г. с ООО «Автоагрегаты» произведена поставка трактора МТЗ-82.1 с навесным оборудованием на сумму 1643,59800 тыс.руб.

Расходы на приобретение автотехники произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 12. Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713 Н-40.

По муниципальному контракту от 04.06.2019 г. с ООО «Компания «Коммунал-Авто» произведена поставка комбинированной дорожной машины КО-713Н-40 на сумму 3899,20000 тыс.руб.

Расходы на приобретение дорожной машины произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 13. Выполнение работ по ремонту наружного освещения в пос. Кедровый г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 11.06.2019 г. с ИП «Стирманов С.В.» выполнены работы по ремонту наружного освещения в пос. Кедровый на сумму 1035,32371 тыс.руб.

Расходы по ремонту наружного освещения в пос. Кедровый произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 14. Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Некрасова г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 11.06.2019 г. с ИП «Стирманов С.В.» выполнены работы по ремонту наружного освещения по ул. Некрасова на сумму 260,03882 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 15. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

Произведена оплата за оказанные услуги по уличному освещению за январь-декабрь (частично январь 2020 г.) 2019 года.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 1100,29334 тыс.руб.

Мероприятие № 16. Приобретение материалов для организации уличного освещения.

По муниципальным контрактам от 15.03.2019 г. и от 17.05.2019 г. с ИП «Улитенко В.В.» произведена поставка светодиодных светильников для уличного освещения (в количестве 174 шт.) и креплений к ним на общую сумму 517,02500 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 20.11.2019 г. с ООО «Кванта» произведена поставка светодиодных светильников  (в количестве 75 шт.) на сумму 148,39350 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общем объёме 665,41850 тыс.руб.

Мероприятие № 17. Выполнение работ по замене светодиодных ламп уличного освещения.

По договорам от 08.04.2019 г. и 08.05.2019 г. с ИП «Бальжинов Ж.Г.» оказаны транспортные услуги (аренда автовышки) по замене светодиодных ламп уличного освещения в общем количестве 87,5 моточасов.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 148,75000 тыс.руб..

Мероприятие № 18. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам г. Гусиноозёрск).

По договору от 18.03.2019 г. с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам в г. Гусиноозерске» на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 19. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство общественной территории «Пешеходная улица г. Гусиноозёрск»).

По договору от 17.06.2019 г. с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта «Благоустройство общественной территории «Пешеходная улица» г. Гусиноозерск» на сумму 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 20. Благоустройство общественной территории в г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 26.06.2019 г. ФГУП «Владимирское» Федеральной службой исполнения наказаний выполнены работы по благоустройству общественной территории «Пешеходная улица г. Гусиноозерск» на сумму 6942,42320 тыс.руб.

По договору от 24.12.2019 г. с ООО «ЛитГрад» произведена поставка скамеек в количестве и урн в количестве по 2 шт. на общую сумму 69,50443 тыс.руб.

Всего расходы произведены на общую сумму 7011,92763 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 6864,83209 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 140,09861 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 6,99693 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 21. Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам в г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 25.04.2019 с  ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам по адресам: город Гусиноозерск, 1) ул. Ключевская, д.19; 2) ул. Ключевская, д.25; 3) ул. Пушкина,  д.6; 4) ул. Карла Маркса  д.3,5,7 и ул. Почтовая д. 4,6; 5) 9 мкрн., д. 70/1 и д.70/2.

Всего расходы произведены на общую сумму 8000,21280 тыс.руб.,  в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 7832,36834 тыс.руб., средств республиканского бюджета в объёме 159,84425 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 8,00021 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 22. Развитие общественной инфраструктуры (благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. д. 70/1, д. 70/2).

По муниципальному контракту от 24.05.2019 г. с ООО «Универсал» выполнены работы по благоустройству малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. д. 70/1, д. 70/2.

Расходы произведены в сумме 1689,96013 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета в объёме 1605,46213 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 84,49800 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 23. Развитие общественной инфраструктуры (благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, д. 19, 25 сквер «Энергетик»).

По муниципальному контракту от 24.05.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по благоустройству малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, д. 19, 25 сквер «Энергетик».

Расходы произведены в сумме 1654,33356 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета в объёме 1571,61689 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 82,71667 тыс.руб. Выделенные средства из вышестоящих бюджетов освоены в полном объёме.

Мероприятие № 24. Монтаж детских игровых комплексов по ул. Центральная, 6 мкрн. д. 18, ул. Пушкина д. 4, ул. Проезжая.

22.10.2019 г. заключены 2 муниципальных контракта с ООО «БУРЯТТРАНССЕРВИС» на выполнение работ по монтажу детских игровых комплексов по ул. Пушкина, д. 4, ул. Центральная (стройплощадка)), 6 мкр. д. 18, ул. Проезжая в г. Гусиноозерске на общую сумму 6600,00000 тыс. руб.  Согласно условиям контрактов работы будут завершены в мае 2020 г., соответственно, оплата будет произведена по факту выполненных подрядчиком работ.

Мероприятие № 25. Выполнение работ по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина (правая сторона от детской поликлиники до ул. Свердлова), г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 13.11.2019 г. с ООО «БУРЯТТРАНССЕРВИС» выполнены работы по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина (правая сторона от детской поликлиники до ул. Свердлова), г. Гусиноозерск.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 271,29100 тыс.руб.

Мероприятие № 26. Выполнение работ по устройству покрытия площадки на стадионе «Энергетик» по ул. Ленина, г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 18.11.2019 г. с ИП «Тугутов А.З.» выполнены работы по устройству покрытия площадки на стадионе «Энергетик» по ул. Ленина.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 597,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 27. «Разработка архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия».

Произведена оплата за оказанные услуги по разработке архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск, РБ» в сумме 1800,00000 тыс.руб. по муниципальному контракту от 05.12.2018 г. с ФГУП «Владимирское» ФСИН России.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 28. Выполнение работ по ремонту обелиска и стеллы «Героям Великой Отечественной войны» по ул. Пушкина г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 27.05.2019 с ООО «Луч» выполнены работы по ремонту обелиска и стеллы «Героям ВОВ» по ул. Пушкина на сумму 139,94420 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 29. Изготовление вывесок названий улиц и номеров домов.

По муниципальному контракту от 19.08.2019 г. с ИП «Пастух О.И.» изготовлены и поставлены адресные таблички в количестве 241 шт. на сумму 50,99801 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 30. Разработка проектов обустройства существующих кладбищ традиционного типа «Центральное» и «Урочище Бунхун-Галачин» на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По договору от 14.06.2019 г. с ИП «Колесник О.В.» выполнены работы по разработке проектной документации: «Обустройство существующего кладбища традиционного типа «Центральное», на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» на сумму 99,3700 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904.

В связи с уточнением в 2019 году объёмов финансирования и перечня мероприятий в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.02.2019 № 91;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 271;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 441;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 28.11.2019 № 701;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от  15.01.2020 № 22.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению внешнего облика города, привитию жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», улучшению экологической обстановки и созданию среды, комфортной для проживания, работы и отдыха горожан, увеличению площади благоустроенных зелёных насаждений. увеличению количества высаживаемых деревьев, благоустроенности населенных пунктов городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Объём произведённой санитарной очистки территории городского поселения в 2019 году составил 206244 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 206244 м2).

2. Объём ликвидированных несанкционированных свалок в 2019 году в связи с фактической потребностью составил 1414 м3 или 47,1% от планируемых годовых назначений (план 3000 м3).

3. Создание, содержание, воспроизводство и уход зелёными насаждениями:

- площадь территорий парков, аллей, скверов, в отношении которой в течение года проводилось регулярное её содержание в 2019 году составила 103284 м2 ли 100% от планируемого годового назначения (план 103284 м2).

- количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в 2019 году составило 950 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 950 шт.).

-количество высаженной рассады цветов (формирование клумб и цветников) в 2019 году составило 15430 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 15430 шт.).

4. Количество установленных скамеек в общественных местах в 2019 году составило 3 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 3 шт.).

5. Количество установленных урн в общественных местах в 2019 году составило 0 шт. или 0% от планируемых годовых назначений (план 4 шт.).

В связи  с повышением розничных цен и увеличением налоговой ставки НДС с 18% до 20% на товары и услуги, предусмотренные в бюджете средства для приобретения скамеек и урн в 2019 г. в общем объёме 25,65000 тыс.руб. были направлены только на приобретение скамеек.

6. Количество деревьев, в отношении которых произведена санитарная обрезка, в 2019 году составило 1000 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 1000 шт.).

7. Количество изготовленных общественных туалетов в 2019 году составило 1 шт., что составляет 100% от планируемых годовых назначений (план 1 шт.). Установка будет произведена в мае 2020 года.

8. Количество автобусных остановок, в отношении которых проведены работы по их текущему их содержанию, в 2019 году составило 35 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 35 шт.).

9. Площадь объектов, территории (места общего пользования), на которых проведена дератизация, дезинсекция, дезинфекция в 2019 году составила 125560 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 125560 м2).

10. Количество освещённых участков (улиц) в 2019 году составило 2 участка, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 2 улицы/участка).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 82,7%, в т.ч. средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета МО «Селенгинский район» - 100%, средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 66,7%. Целевые показатели и индикаторы Программы, в большинстве, соответствуют прогнозируемым (из 12 показателей 2 показателя не выполнены).

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программу можно считать эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году, всего | Всего | Фактическое исполнение за 2019 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе за счёт средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования) | 2019 | 250,33298 | 250,33298 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,33298 | 100 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2019 | 163,50000 | 163,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 163,50000 | 100 |
| 3 | Вывоз и утилизация твёрдых коммунальных отходов (ТКО) | 2019 | 27,87696 | 27,87696 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,87696 | 100 |
| 4 | Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями | 2019 | 499,75940 | 499,75940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 499,75940 | 100 |
| 5 | Мероприятия по установке скамеек и урн в общественных местах | 2019 | 25,65000 | 25,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,65000 | 100 |
| 6 | Обрезка кроны деревьев и кустарников | 2019 | 86,90000 | 86,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86,90000 | 100 |
| 7 | Изготовление и установка общественных туалетов | 2019 | 15,72200 | 15,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,72200 | 100 |
| 8 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок | 2019 | 79,57159 | 79,57159 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79,57159 | 100 |
| 9 | Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.) | 2019 | 212,90000 | 212,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,90000 | 100 |
| 10 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования | 2019 | 94,13538 | 94,13538 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94,13538 | 100 |
| 11 | Приобретение автотехники (Трактор «Беларус» 82.1. с навесным оборудованием) | 2019 | 1643,59800 | 1643,59800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1643,59800 | 100 |
| 12 | Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713 Н-40 | 2019 | 3899,20000 | 3899,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3899,20000 | 100 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту наружного освещения в пос. Кедровый г. Гусиноозёрск | 2019 | 1035,32371 | 1035,32371 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1035,32371 | 100 |
| 14 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Некрасова г. Гусиноозёрск | 2019 | 260,03882 | 260,03882 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260,03882 | 100 |
| 15 | Организация и осуществление уличного освещения городского поселения | 2019 | 1100,29334 | 1100,29334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1100,29334 | 100 |
| 16 | Приобретение материалов для организации уличного освещения | 2019 | 665,41850 | 665,41850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 665,41850 | 100 |
| 17 | Выполнение работ по замене светодиодных ламп уличного освещения | 2019 | 148,75000 | 148,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148,75000 | 100 |
| 18 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам г. Гусиноозёрск) | 2019 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100 |
| 19 | Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (Благоустройство общественной территории «Пешеходная улица г. Гусиноозёрск») | 2019 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 100 |
| 20 | Благоустройство общественной территории в г. Гусиноозёрск | 2019 | 7011,92763 | 7011,92763 | 6864,83209 | 140,09861 | 6,99693 | 0,00000 | 100 |
| 21 | Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам в г. Гусиноозёрск | 2019 | 8000,21280 | 8000,21280 | 7832,36834 | 159,84425 | 8,00021 | 0,00000 | 100 |
| 22 | Развитие общественной инфраструктуры (благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. д. 70/1, д. 70/2) | 2019 | 1689,96013 | 1689,96013 | 0,00000 | 1605,46213 | 84,49800 | 0,00000 | 100 |
| 23 | Развитие общественной инфраструктуры (благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, д. 19, 25 сквер «Энергетик») | 2019 | 1654,33356 | 1654,33356 | 0,00000 | 1571,61689 | 82,71667 | 0,0000 | 100 |
| 24 | Монтаж детских игровых комплексов по ул. Центральная, 6 мкрн. д. 18, ул. Пушкина д. 4, ул. Проезжая | 2019 | 6600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| 25 | Выполнение работ по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина (правая сторона от детской поликлиники до ул. Свердлова), г. Гусиноозёрск | 2019 | 271,29100 | 271,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 271,29100 | 100 |
| 26 | Выполнение работ по устройству покрытия площадки на стадионе «Энергетик» по ул. Ленина, г. Гусиноозёрск | 2019 | 597,00000 | 597,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 597,00000 | 100 |
| 27 | «Разработка архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия» | 2019 | 1800,00000 | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1800,00000 | 100 |
| 28 | Выполнение работ по ремонту обелиска и стеллы «Героям Великой Отечественной войны» по ул. Пушкина г. Гусиноозёрск | 2019 | 139,94420 | 139,94420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 139,94420 | 100 |
| 29 | Изготовление вывесок названий улиц и номеров домов | 2019 | 50,99801 | 50,99801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,99801 | 100 |
| 30 | Разработка проектов обустройства существующих кладбищ традиционного типа «Центральное» и «Урочище Бунхун-Галачин» на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2019 | 99,37000 | 99,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,37000 | 100 |
|  | ИТОГО | 2019 | 38164,00801 | 31564,00801 | 14697,20043 | 3477,02188 | 182,21181 | 13207,57389 | 82,7 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования), м2 | 206244 | 206244 | 0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, м2 | 3000 | 1414 | -1586 |
| 3 | Создание, содержание, воспроизводство и уход зелёными насаждениями |  |  |  |
| 3.1. | содержание территорий парков, аллей и скверов, м2 | 103284 | 103284 | 0 |
| 3.2. | высаживание саженцев деревьев и кустарников, шт. | 950 | 950 | 0 |
| 3.3. | формирование клумб и цветников, шт. | 15430 | 15430 | 0 |
| 4 | Установка скамеек в общественных местах, шт. | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Установка урн в общественных местах, шт. | 4 | 0 | -4 |
| 6 | Обрезка кроны деревьев и кустарников |  |  |  |
| 6.1. | санитарная обрезка, шт. | 1000 | 1000 | 0 |
| 7 | Установка общественных туалетов, шт. | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Текущее содержание и ремонт автобусных остановок, шт. | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Дератизация, дезинсекция и дезинфекция МОП, м2 | 125560 | 125560 | 0 |
| 10 | Количество освещённых участков / улиц | 2 | 2 | 0 |