Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 197

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск»,

на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 7554,03789 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1762,92067 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Ремонт муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению по очереди.

По муниципальному контракту от 23.07.19 г. с ООО «Завод окон» выполнены работы по установке окон в муниципальном жилфонде по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. - 68/2 на сумму 58,24246 тыс.руб.

По муниципальным контрактам от 03.10.2019 г. и от 17.10.2019 г. с ИП «Павлова О.М». произведена поставка материалов для ремонта муниципального жилищного фонда в общей сумме 130,86100 тыс.руб.

Расходы на проведение ремонта муниципального жилищного фонда произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 189,10346 тыс.руб..

Мероприятие № 2. Ремонт МКД по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., д. 64Б (устройство кровли  с водосливами и водостоками)

По муниципальному контракту от 19.06.2019 г. с ООО «Строительное управление № 1» выполнены работы по ремонту муниципального жилого фонда (устройство кровли с водоотливами и водостоками), расположенного по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. - дом 64Б.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на сумму 334,23840 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наем муниципального жилищного фонда.

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за январь-декабрь 2019 года.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на сумму 702,05117 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

По договорам с ИП «Павлова О.М.» от 09.01.2019 г., от 08.04.2019 г., от 14.05.2019 г. и от 09.09.2019 г. приобретены материалы для ремонта муниципального жилфонда.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 187,23200 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Произведена оплата за содержание общего имущества и управление МКД за муниципальное помещение по адресу: пос. Энергетиков, д. 24, корп. 2, помещение III за март-декабрь 2018 года в сумме 47,66860 тыс.руб.

Произведена оплата за коммунальные услуги (теплоснабжение) в муниципальном жилом фонде по адресу: ул. Ленина, дом 7а - кв. 15 в сумме 34,50620 тыс.руб.

Произведена оплата за тепловую энергию за муниципальный жилфонд за период с апреля 2017 по сентябрь 2019 в сумме 178,43653 тыс.руб.

Произведена оплата за отопление по квартирам, находящимся в муниципальной собственности, за 2016-2019 гг. в сумме 84,95882 тыс.руб.

Произведена оплата долга за отопление по квартирам, находящимся в муниципальной собственности: 6 мкрн.., д. 5/1, кв. 7 и 9, и 9 мкрн., д. 64Б, кв. 32 в общей сумме 4,72549 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятия № 5  произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 350,29564 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 270;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 440;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.12.2019 № 807;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 27.01.2020 № 68.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования программных мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует провести ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, создать благоприятные и комфортные условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде МО ГП «Город Гусиноозёрск», сократить количество объектов жилищного хозяйства, требующих капитального ремонта, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, снизить аварийность инженерных объектов и коммуникаций.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Ремонт зданий и (или) части зданий.

Количество объектов (зданий или части зданий), в отношении которых проведён ремонт в 2019 году составило 1. Были проведены работы по устройству кровли с водоотливами и водостоками здания МКД в 9 мкрн., д. 64б (план 2 ед.)

2. Количество отремонтированных помещений (текущий ремонт) муниципального жилищного фонда в 2019 году составило 3 квартиры, что в 1,5 раза больше годовых назначений (план 2 помещения).

3. Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск» в 2019 году составило 200 жилых помещений 100%  от планируемого годового назначения (план 200 жилых помещений).

4. Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д. в 2019 году составило 3 семьи, что на 1 семью больше запланированного уровня (план: 2 семьи).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Из 4-х показателей Программы 3 показателя соответствуют прогнозируемым (в отдельных случаях превышают прогнозируемые), 1 показатель не выполнен.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение

«Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда всего, в том числе: | 2019 | 523,34186 | 523,34186 | 100 |
| 1.1. | ремонт муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению по очереди | 2019 | 189,10346 | 189,10346 | 100 |
| 1.2. | ремонт МКД по адресу: 9 мкрн. Д. 64Б (устройство кровли с водосливами и водостоками) | 2019 | 334,23840 | 334,23840 | 100 |
| 2 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наём муниципального жилищного фонда | 2019 | 702,05117 | 702,05117 | 100 |
| 3 | Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | 2019 | 187,23200 | 187,23200 | 100 |
| 4 | Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд | 2019 | 350,29564 | 350,29564 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 | 1762,92067 | 1762,92067 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение

«Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт зданий и (или) части зданий, шт. | 2 | 1 | -1 |
| 2 | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда, шт. | 2 | 3 | +1 |
| 3 | Обслуживание муниципального жилищного фонда МО ГП «Город Гусиноозерск», помещений | 200 | 200 | 0 |
| 4 | Предоставление гражданам, состоящим на учете (очереди) в МО ГП «Город Гусиноозерск» жилых помещений по договорам социального найма, за исключением граждан, получивших жилые помещения в рамках реализации целевых программ, по причине получения жилищных сертификатов и т.д., семей | 2 | 3 | +1 |