Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 198

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено финансирование в сумме 6374,89724 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 3527,09331 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 53,48827 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 2794,31566 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от запланированных годовых назначений.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса.

По муниципальному контракту от 20.08.2019 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для замены дефектных участков тепловой сети от ТК-34 до ТК-35 и от ТК-35/14 до МБОУ «СОШ № 1» на сумму 159,70000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 23.09.2019 г. с ИП «Тугутов А.З.» приобретены материалы для своевременной подготовки к отопительному сезону на сумму 142,64725 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 302,34725 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений на 2019 год.

Мероприятие № 2. Проведение капитального ремонта сетей тепло-водоснабжения МАУ ДО «Сэлэнгэ» г. Гусиноозёрск.

По муниципальному контракту от 02.11.2019 г. с ООО «БУРЯТТРАНССЕРВИС» произведены работы по капитальному ремонту тепло-, водоснабжения МАУ ДО «Сэлэнгэ» г. Гусиноозерск на сумму 416,78828 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета Республики Бурятия в объёме 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения.

По договору от 08.05.2019 с АУ РБ «Управление государственной экспертизы РБ» оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта «Подготовка к ОЗП сетей водоснабжения в г. Гусиноозерске: капитальный ремонт водопроводной сети В 1/8 - Стадион (участок по ул. Комсомольская) и В 1/4 - контррезервуары (участок по ул. Шоссейная)» на сумму 10,00000 тыс.руб.

По договору от 11.10.2019 г. с АУ РБ «Управление экспертизы по РБ» оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт тепло-, водоснабжения МАУ ДО «Сэлэнгэ» в г. Гусиноозерск» на сумму 10,0000 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 20,00000 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Проектирование и строительство водоколонок.

1.1. В 2019 году проведены работы по проектированию и строительству водоколонки в пос. Мирный, в т.ч.:

- по договору с ИП «Файт А.А.» оказаны услуги по разработке проектной документации по объекту «Установка водоколонки в пос. Мирный, квартал 14» на сумму 30,00000 тыс.руб.;

- по муниципальному контракту от 18.06.2019 г. с ООО «Универсал» выполнены работы по установке водоколонки в пос. Мирный, квартал 14, г. Гусиноозёрск на сумму 1045,32586 тыс.руб.

Расходы по проектированию и строительству водоколонки произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 1075,32586 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений.

1.2. За счёт поступления иных межбюджетных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году выполнены работы по установке водоколонки в 7 мкрн., 2 квартал г. Гусиноозёрск на сумму 1069,76549 тыс.руб. Работы выполнены по муниципальному контракту от 24.05.2019 г. ООО «Буряттранссервис».

Расходы произведены за счёт средств республиканского бюджета в объёме 1016,27722 тыс.руб. и средств бюджета МО «Селенгинский район» в объёме 53,48827 тыс.руб и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Кроме того, за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 106,97654 тыс.руб. выполнены дополнительные работы по установке водоколонки в 7 мкрн., 2 квартал г. Гусиноозёрск.

Мероприятие № 2. Пополнение аварийного запаса.

По муниципальному контракту от 24.05.2019 с ООО «ПолиПром» произведена поставка труб полиэтиленовых и материалов для пополнения аварийного запаса на сумму 368,98100 тыс.руб.

По договору от 09.09.2019 г. с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка пленки армированной для закрытия теплового контура на водокачке на ст. Загустай на сумму 1,90000 тыс.руб.

По договору от 08.10.2019 г. с ООО «СаентехМЕТ» произведена поставка задвижки для водокачки на ст. Загустай на сумму 8,00000 тыс.руб.

Расходы на пополнение аварийного запаса произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 378,88100 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Капитальный ремонт водопроводной сети В 1/8 - Стадион (участок по ул. Комсомольская) и В 1/4 - контрезервуары (участок по ул. Шоссейная) МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По муниципальному контракту от 03.07.2019 г. с ООО «Универсал» выполнены работы по капитальному ремонту водопроводной сети В 1/8 - Стадион (участок по ул. Комсомольская) и В 1/4 - контррезервуары (участок по ул. Шоссейная)" на сумму 2094,02781 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета Республики Бурятия и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 - ая Угольная.

По муниципальному контракту от 09.08.2019 г. ООО «Универсал» выполнены работы по прокладке трубопровода водоснабжения протяжённостью 461,7 метров для строительства водоразборной колонки по ул. 1-я Угольная в г. Гусиноозерск. Водоколонка по состоянию на 01.01.2020 года не установлена. Оплата в сумме 638,25587 тыс.руб. произведена за частично выполненные работы. Окончательные работы по установке водоколонки будут проведены в 2020 году.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Выполнение работ по ремонту траншеи системы холодного водоснабжения по ул. Дорожная.

По договорам от 06.02.2019 г. и от 11.02.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по ремонту траншеи системы холодного водоснабжения по ул. Дорожная г. Гусиноозёрск на общую сумму 173,52914 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Выполнение работ по перекладке сетей холодного водоснабжения по ул. Профсоюзная.

По муниципальному контракту от 09.12.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по перекладке сетей холодного водоснабжения по ул. Профсоюзная, г. Гусиноозерск на сумму 99,00000 тыс.руб.

Расходы на выполнение указанных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2019 года в Программу 3 раза были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 29.03.2019 № 33;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 24.06.2019 № 56;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 20.12.2019 № 80.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км.  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (за счёт всех источников финансирования) составила 100%. Целевые показатели и индикаторы, соответствуют требованиям Программы.

В ходе анализа основных мероприятий Программы по итогам 2019 года выявлено:

1. В отношении ветхих и аварийных сетей тепло- и водоснабжения ежегодно проводится ремонт (по участкам).

В 2019 году проведён:

- ремонт ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 138,0 м..

2. Проводится капитальный ремонт сетей водо- и теплоснабжения.

В 2019 году проведён:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяжённостью 174,0 м.;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения протяжённостью 337,0 м..

3. Осуществляется строительство новых сетей водоснабжения объектов капитального строительства.

В 2019 году проведено:

- строительство новых сетей водоснабжения протяжённостью 1663,7 м.;

- установка 2-х водоразборных колонок и 1-го пожарного гидранта.

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, а также в соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа, по итогам 2018 года считается эффективной.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2019 год |  | Фактическое исполнение за 2019 год |  |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2019 | 6374,89724 | 6374,89724 | 3527,09331 | 53,48827 | 2794,31566 |  | 100 |  |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2019 | 739,13553 | 739,13553 | 416,78828 | 0,00000 | 322,34725 |  | 100 |  |
| 1.1. | Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса | 2019 | 302,34725 | 302,34725 | 0,00000 | 0,00000 | 302,34725 |  | 100 |  |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта сетей тепло-водоснабжения МАУ ДО "Сэлэнгэ" г. Гусиноозёрск | 2019 | 416,78828 | 416,78828 | 416,78828 | 0,00000 | 0,00000 |  | 100 |  |
| 1.3. | Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения | 2019 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |  | 100 |  |
| 2 | В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города | 2019 | 5635,76171 | 5635,76171 | 3110,30503 | 53,48827 | 2471,96841 |  | 100 |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство водоколонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство водоколонки в пос. Мирный | 2019 | 1075,32586 | 1075,32586 | 0,00000 | 0,00000 | 1075,32586 |  | 100 |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства - строительство водоколонки в 7 мкрн., 2 квартал | 2019 | 1069,76549 | 1069,76549 | 1016,27722 | 53,48827 | 0,00000 |  | 100 |  |
|  | Выполнение дополнительных работ по строительству водоколонки в 7 мкрн., 2 квартал | 2019 | 106,97654 | 106,97654 | 0,00000 | 0,00000 | 106,97654 |  | 100 |  |
| 2.2. | Пополнение аварийного запаса | 2019 | 378,88100 | 378,881000 | 0,00000 | 0,00000 | 378,88100 |  | 100 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети В 1/8 - Стадион (участок по ул. Комсомольская) и В 1/4 - контрезервуары (участок по ул. Шоссейная) МО ГП "Город Гусиноозёрск" | 2019 | 2094,02781 | 2094,02781 | 2094,02781 | 0,00000 | 0,00000 |  | 100 |  |
| 2.4. | Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 - ая Угольная | 2019 | 638,25587 | 638,25587 | 0,00000 | 0,00000 | 638,25587 |  | 100 |  |
| 2.5. | Выполнение работ по ремонту траншеи системы холодного водоснабжения по ул. Дорожная | 2019 | 173,52914 | 173,52914 | 0,00000 | 0,00000 | 173,52914 |  | 100 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по перекладке сетей холодного водоснабжения по ул. Профсоюзная | 2019 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 |  | 100 |  |