Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 192

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 3643,06248 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 983,25295 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение программного продукта.

По договору от 24.01.2019 г. с ООО «ЮТЕЛ» произведена оплата за предоставление лицензии программы Remode Manipulator (программа удалённого доступа).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 19,90000 тыс.руб..

Мероприятие № 2. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

По договору от 18.01.2019 г. с ООО «ЮТЕЛ» произведена оплата за право использования программ АО «Лаборатория Касперского».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на сумму 45,76910 тыс.руб..

Мероприятие № 3. Абонентская плата и обслуживание ПК "Консультант+".

По муниципальному контракту от 12.02.2019 г. с ООО «Правовые информационные технологии» произведена оплата абонентской платы за услуги ООО «Консультант Плюс+».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 370,56000 тыс.руб.

Мероприятие № 4.  Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО "Город Гусиноозёрск" Макхост, Тензор).

По договору от 03.06.2019 г. с ООО «Тензор» произведена оплата за право регистрации одного сотрудника в СБИС на сумму 0,54000 тыс.руб.

По договору с ООО «Юкоз Медиа» произведена оплата за хостинг в целях технической поддержки сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» на сумму 9,33623 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 9,87623 тыс.руб..

Мероприятие № 5.  Оплата за связь и Интернет.

По муниципальному контракту от 28.01.2019 г. и договору от 28.01.2019 г. с ПАО «Ростелеком» произведена оплата за услуги связи (телефон, Интернет) за январь - декабрь 2019 года.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 383,90762 тыс.руб..

Мероприятие № 6. Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектующих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей.

В течение 2019 года в рамках реализации данного мероприятия произведена поставка и оказаны услуги:

- по договору от 09.04.2019 г. с ИП «Лоскутов А.И.» произведена поставка сетевого оборудования (два коммутатора и беспроводная точка доступа), а также грозозащита к сетевому оборудованию на общую сумму 35,18000 тыс.руб.;

- по договору от 25.02.2019 г. с ИП «Цыденов Д.Д.» оказаны услуги по заправке и ремонту картриджей за сумму 33,66000 тыс.руб.;

- по договорам от 30.01.2019 г., 10.06.2019 г. и от 10.07.2019 г. с ИП «Егорова В.А.» произведена поставка аккумулятора для сервера, блока питания для системного блока, точка доступа для подключения питания к видеокамере в парке "Пионерский" и кабеля для модема на общую сумму 7,49000 тыс.руб.;

- по договору от 25.02.2019 г. с ИП «Баженов О.И.» оказаны услуги по ремонту лазерного принтера на сумму 1,00000 тыс.руб.;

- по договору от 16.01.2019 г. с ООО «Беркут» поставлены сетевые фильтры на сумму 1,59000 тыс.руб.;

- по договору от 08.10.2019 г.  с ООО «Принтер Плюс» произведена поставка материалов для заправки цветного принтера на сумму 2,49500 тыс.руб.;

- по договору от 10.07.2019 г. с ИП «Егорова В.А.» произведена поставка сетевого фильтра на сумму 0,38500 тыс.руб.;

- по договору от 01.10.2019 г. с ИП «Марченко А.В.» оказаны услуги по ремонту принтера на сумму 1,5000 тыс.руб.;

- по муниципальному контракту от 09.12.2019 г. с ООО «Ютел» произведена  поставка системного блока и источника бесперебойного питания на сумму 29,90000 тыс.руб.;

- по договору от 20.12.2019 г. с ООО «ДНС Ритейл» произведена поставка комплектующих к оргтехнике (память, твердотельный накопитель) на сумму 6,84700 тыс.руб.

Расходы по реализации мероприятия № 6 произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 120,04700 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Подписка на электронные журналы «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки.ру».

По договору от 10.01.2019 г. с ООО «МЦФЭР-пресс» произведена оплата за подписку на электронные журналы: «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки. ру».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 30,19400 тыс.руб.

Мероприятие 8. Приобретение радиотелефона.

По договору от 16.01.2019 г. с ООО «Мега Техника» произведена поставка радиотелефона.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 2,99900 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900.

В течение 2019 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.07.2019 № 427;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 28.11.2019 № 699;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 19.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск», обеспечению информационной открытости Администрации МО «Город Гусиноозёрск», расширению возможности своевременного доступа граждан и организаций к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет, в 2019 году составила 100% (план 100%).

2. Уровень обеспечения персональных компьютеров и локальных сетей средствами антивирусной защиты в 2019 году составил 100% (план 100%).

3. Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») в 2019 году составил 100% (план 100%)

4. Обеспечено подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота.

5. Обеспечена информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет (публикации на сайте Администрации МО «Город Гусиноозёрск» о  разработанных и принятых НПА, отчётов о проделанной и текущей работе Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений и т.д.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение программного продукта | 2019 | 19,90000 | 19,90000 | 100 |
| 2 | Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей | 2019 | 45,76910 | 45,76910 | 100 |
| 3 | Абонентская плата и обслуживание ПК "Консультант+" | 2019 | 370,56000 | 370,56000 | 100 |
| 4 | Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО "Город Гусиноозёрск" Макхост, Тензор) | 2019 | 9,87623 | 9,87623 | 100 |
| 5 | Оплата за связь и Интернет | 2019 | 383,90762 | 383,90762 | 100 |
| 6 | Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей | 2019 | 120,04700 | 120,04700 | 100 |
| 7 | Подписка на электронные журналы "Административная практика ФАС", "Госзаказ в вопросах и ответах", "Госзакупки ру" | 2019 | 30,19400 | 30,19400 | 100 |
| 8 | Приобретение радиотелефона | 2019 | 2,99900 | 2,99900 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 | 983,25295 | 983,25295 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации и её подведомственных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет | 100% | 100% | 0 |
| 2 | Обеспечение ПК и локальных сетей средствами антивирусной защиты | 100% | 100% | 0 |
| 3 | Доступ к базам справочно-правовых систем («Консультант+») | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Подключение рабочих мест Администрации и её подведомственных учреждений к системе электронного документооборота | да/нет | да | - |
| 5 | Информированность населения о деятельности органов муниципальной власти с помощью ИКТ и с использованием сети Интернет | да/нет | да | - |